(Projekt umowy)

Załącznik nr 2

UMOWA NA ROBOTY  REMONTOWO BUDOWLANE  -    SPGr. 5/2013

zawarta w Grupie .......................................2013 r. pomiędzy:

Gminą Dragacz, w imieniu której działa Szkoła Podstawowa w Grupie, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz, zwana dalej “Zamawiającym”, reprezentowana przez:

Dyrektora – pana Piotra Kowalskiego

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych 
w Dragaczu pani Wioletty Opoń,

a …………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez pana/panią ................................................, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1.

PRZEDMIOT  UMOWY

1.Podstawą zawarcia umowy jest oferta wybrana przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z dnia …...06.2013 r. na wykonanie zadania pod nazwą: „Remont schodów wejściowych z zadaszeniem oraz chodników do głównego wejścia budynku i placu zabaw  wraz z budową podjazdu dla wózków inwalidzkich w Szkole Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie”.

2. Zakres prac obejmuje:

a) remont schodów do wejścia głównego,

b) przebudowa wejścia głównego,

c) budowa podjazdu dla niepełnosprawnych,

d) wyłożenie placu betonowego przed szkołą kostką polbruk,

e) wyłożenie chodnika betonowego przy szkole kostką polbruk,

f) wykonanie chodnika do placu zabaw,

g) wyłożenie chodnika betonowego do szkoły kostką polbruk,

h) wykonanie studni chłonnej.

Zakres zadań będzie realizowany zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego stanowiącą załącznik nr ... do ogłoszenia dyrektora Szkoły Podstawowej w Grupie w postępowaniu o wartości szacunkowej powyżej 14. 000 euro, a poniżej 5.000.000 euro, z dnia……, warunkami określonymi w SIWZ oraz złożoną ofertą cenową z dnia … czerwca 2013 r. stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania miejsca robót budowlanych oraz ich odebrania 
i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

§ 2.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie robót –  4 lipca 2013 r.

- zakończenie robót – 23 sierpnia 2013 r.

2. Termin wskazany w pkt 1b jest terminem ostatecznym zgłoszenia odbioru całości wykonanych   robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

§ 3.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania przedmiotu umowy zgodnie z terminami ustalonymi w umowie.

2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót zgodnie z ofertą z dnia ……..czerwca 2013 r.  z należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wskazaniami nadzoru  inwestorskiego, przepisami Ustawy Prawo Budowlane oraz obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej normami oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

3. Wykonawca  zobowiązany jest w szczególności do:

a) koordynowania z przedstawicielem Zamawiającego wszystkich robót objętych 
    niniejszą umową, ochrony mienia oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie
     robót i zaplecza socjalnego,

b)  przestrzegania przepisów oraz nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną  pracy na terenie robót 
     i zaplecza socjalnego,

c) przestrzegania porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami,  usuwania na  
 bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, do składowania materiałów i sprzętu 
     w ustalonych miejscach w należytym porządku,

d) pokrycia kosztów: zużycia wody, energii oraz odprowadzenia ścieków z miejsca robót,

e) przerwania robót na żądanie Zamawiającego  oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich

zniszczeniem,

f) informowania Zamawiającego o istniejących zagrożeniach na miejscu prowadzenia robót.

3. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot umowy i zatrudnieni na terenie robót posiadają:

a) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,

b) aktualne badania lekarskie,

c) są przeszkoleni w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych,

d) są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,

e) posiadają prawo pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Wykonawca zapewnieni dozór w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Wykonawca terminowo usunie usterki oraz wady powstałe i stwierdzone podczas kontroli, odbioru, a także w okresie gwarancji i rękojmi.

6. Wykonawca zgłosi do odbioru poszczególne etapy oraz roboty zanikające lub ulegające zakryciu informując o tym inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Wykonawca przekaże certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, protokoły badań, atesty, itp. po zakończeniu robót  zgodnie z wymaganiami norm 
i obowiązujących przepisów w Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Brak dokumentów wymienionych w pkt. 8  będzie podstawą do odmowy odbioru robót przez Zamawiającego i wstrzymania zapłaty za roboty do czasu uzupełnienia powyższych dokumentów.

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt uporządkować miejsce robót 
i zlikwidować własne zaplecze. Wykonawca wycofa z miejsca robót wszystkie środki produkcji oraz załogę w terminie 3 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu umowy.

12. Wykonawca ma prawo zatrudnienia do wykonania robót jedynie podwykonawców wskazanych w ofercie z dnia …….2013 r. Jest on również odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników najemnych i robotników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych przedstawicieli, pracowników najemnych lub robotników.

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców.

14. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli prowadzonych robót i będzie stosował się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które będą zgodne z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zastosowaniem materiałów nowych.

2. Materiały, o których mowa w ust. l powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektu, co do jakości.

3. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania.

5. Przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 4, zapewni Wykonawca własnym staraniem.

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 
w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

§ 5.

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający  zobowiązany jest w szczególności do:

a) przekazania Wykonawcy kosztorysu, zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających  
   pozwolenia na budowę oraz innych informacji niezbędnych do realizacji umowy, będących 
     w posiadaniu Zamawiającego,

b) przekazania Wykonawcy miejsca wykonywania robót budowlanych,

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych,

d) odbioru należycie wykonanych robót budowlanych.	
2. Zamawiający  nie odpowiada za zobowiązania Wykonawcy względem podwykonawców oraz osób 
     trzecich.

§ 6.

WPROWADZENIE WYKONAWCY

1.Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na miejsce wykonywania robót budowlanych w dniu

…….. lipca 2013 r.

2. Z  czynności o której mowa w pkt. 1 zostanie sporządzony protokół przekazania placu budowy.

§ 7.

ORGANIZACJA I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Przedstawicielem Zamawiającego  pełniącego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego jest: 
Pan .........……………………………………………………………………………………………..

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonania robót budowlanych opisanych w dokumentacji technicznej.

3. Powołuje się kierownika robót budowlanych: Pana ………………………………………. (posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – osoba wskazana w ofercie).

4. Kierownik robót działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.).

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane oraz gdzie przewiduje się ich wykonanie.

6. Zamawiający  może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

§ 8.

ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru całości wykonanych robót, będących przedmiotem zamówienia.

2. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wymagane niniejszą umową.

3. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę do odbioru w ciągu 3 dni roboczych powoła swoich przedstawicieli i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru.

4. Czynności odbioru powinny zostać zakończone w ciągu 3 dni roboczych od ich rozpoczęcia.

5. Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny być stwierdzone na piśmie 
i zawierać uzasadnienie.

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) gdy wady nadają się do usunięcia, wówczas może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) gdy wady nie nadają się do usunięcia, wówczas :

- jeżeli nie utrudniają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru, żądając wykonania umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad lub wykonania umowy po raz drugi, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub wykonania umowy po raz drugi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub niewykonania umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym jego zawiadomieniu.

- Odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru.

- Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§ 9.

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ofertą z dnia ………….czerwca 2013 r. jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmujący cały przedmiot zamówienia  i wynosi netto: ………… zł. (słownie: ……………………………….00/100) oraz brutto: ……………………… zł. (słownie: ……………………………………………..00/100).

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru całości wykonanych robót będących przedmiotem umowy, a w przypadku wystąpienia usterek po ich usunięciu.

- Kwota wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy , w tym koszty: wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również koszty robót nie ujętych w przedmiarze robót, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  podatku VAT i inflacji w okresie realizacji robót, wszystkich robót przygotowawczych, wraz z zabezpieczeniami wynikającymi 
z przepisów bhp i ppoż, utrzymania zaplecza i placu budowy, dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, opracowania planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, uporządkowania placu budowy, próby, badań, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót remontowo budowlanych, 
w tym  wytwarzania, transportu, unieszkodliwiania i segregowania odpadów ( w tym gruzu budowlanego i ziemi) oraz wszelkich opłat z tym związanych, wykonania wszelkich ubezpieczeń związanych z realizacją inwestycji, w pełnym zakresie,  wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji budowy.

- Ustalone wynagrodzenie jest stałe  i nie ulegnie zmianie

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 21 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, zbyć na rzecz osób trzecich, przysługującej wierzytelności z tytułu zapłaty wynagrodzenia.

§10

WARUNKI  GWARANCJI.

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 
36 miesięcy

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru całości           wykonanych robót, będących przedmiotem zamówienia.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w pkt 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 11.

###### ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA  I ROZWIĄZANIE UMOWY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonania niniejszej umowy, a w szczególności za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy w części przewyższającej zabezpieczenia i kary umowne. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących sytuacjach:

a)Wykonawca  nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni, licząc od daty  
      przekazania miejsca robót,

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy w okresie 5 dni roboczych.

3.  W wypadku rozwiązania umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 3 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego   
      sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień rozwiązania,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt.

§ 12.

SIŁA WYŻSZA

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.

- Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej, 
nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy.

§ 13.

ZMIANY W UMOWIE

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14.

DORĘCZENIA

- Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy podane na wstępie umowy.

- Do odbioru korespondencji za pokwitowaniem mogą zostać upoważnione osoby wyznaczone do wykonania umowy.

§ 15.

INTERPRETACJA UMOWY

- W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować  postanowieniami oferty z dnia  ……czerwca 2013r.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA  :  			 KONTRASYGNATA: 			ZAMAWIAJĄCY: