SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Termomodernizacja budynku B

Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie – etap I”.

Zamawiający:

Zespół Szkół  Zawodowych w Skoczowie

ul. Górecka 65

43 – 430 Skoczów

tel.	(033) 479 2225

fax:	(033) 479 2225 wew. 125

www.bajerki.ox.pl

reprezentowany  przez:

Dyrektora  Szkoły mgr inż. Tadeusza Szwedę

Skoczów, lipiec 2010

Spis treści:

- Nazwa i adres Zamawiającego.

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny     spełniania tych warunków

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów składających się na ofertę.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy.

- Termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczania ceny.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty
 wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

- Informacje o podwykonawcach.

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej, jeśli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

- Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

W załączeniu:

- Formularz oferty (Załącznik Nr 1 do SWIZ)

- Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SWIZ)

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SWIZ)

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik Nr 4 do SWIZ)

- Imienny wykaz personelu kierowniczego, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( Załącznik Nr 5 do SIWZ).

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat  (Załącznik Nr 6 do SWIZ).

- Wzór umowy (Załącznik Nr 7 do SWIZ)

- Specyfikacja  techniczna, przedmiary kosztorysowe oraz dokumentacja projektowa
z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej.

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu przetargowym jest:

Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie, ul. Górecka 65, 43-430 Skoczów,

tel. (033) 479 2225, fax: (0330 479 2225 wew. 125,

strona internetowa: www.bajerki.ox.pl,  email: sekretariat@bajerki.ox.pl.

- Tryb udzielenia zamówienia.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późn. zm.).

  - Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SWIZ opracowano na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  - Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2010r. pod nr 219998-2010 na stronie internetowej: www.zszskoczow.biposwiata.pl w zakładce BIP oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest  realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie – etap I”.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

    - Częściową wymianę stolarki zewnętrznej – okiennej i drzwiowej wraz
z przebudową drzwi wejściowych w tym m. in.: rozebranie obróbek blacharskich, wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych, uzupełnienie ścian
i zamurowanie otworów, montaż drzwi aluminiowych (3 szt.), okien PCV (13 szt.)
i drzwi balkonowych (5 szt.), obróbki z blachy ocynkowanej, malowanie farbą obróbek blacharskich.

    - Izolację fundamentów – chodniki w tym m. in.: rozebranie chodników z płyt betonowych, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wyrównanie podbudowy tłoczniem kamiennym sortowanym, wykonanie obrzeży betonowych, ułożenie chodników
z kostki brukowej betonowej.

    - Przygotowanie dachu pod ocieplenie w tym m. in.: rozebranie rynien i rur spustowych z blachy, rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej, wykonanie drewnianego pasa nadrynnowego, rynny dachowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowanie rynien i rur spustowych.

    - Ocieplenie ścian zewnętrznych w tym m. in. : demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych i kamer, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką – mokrą, ocieplenie ścian płytami styropianowymi z wykonaniem pełnej elewacji.

  - Szczegółowy opis robót określają specyfikacja techniczna, przedmiary robót, dokumentacja projektowa wraz z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej dołączone do SIWZ.

  - Wspólny słownik CPV: 45 21 42 20 - 8

  - Uwagi do przedmiotu zamówienia.

    - Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarze kosztorysowym robót, projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej. 
W przypadku użycia w wymienionych załącznikach nazw własnych materiałów, technologii itp. należy je traktować jako wzorcowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii. równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawcę materiały i technologie nie mogą być gorsze niż wymienione.

    - W obiektach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia w okresie realizacji umowy będzie wykonywana statutowa działalność. Zobowiązuje się Wykonawcę do organizowania wykonywania umowy w sposób nie utrudniający funkcjonowania Zespołu Szkół. Zamawiający nie przewiduje 
z tego tytułu żadnych dodatkowych zapłat.

    - Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi 
w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, po bezusterkowym odbiorze całości robót i podpisaniu protokołu odbioru robót.

    - Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36-cio miesięcznej gwarancji na roboty budowlane.

    - Wszelkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

    - Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszego przetargu wyłącznie z materiałów i urządzeń dopuszczalnych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem (znak CE lub B), aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r.– Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposoby oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

  - Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWIZ.

- Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia  –  Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany i przekazany do 25.10.2010r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny     spełniania tych warunków

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy – prawo zamówień publicznych tj.:

    - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia,

  - Nie podlegają  wykluczeniu z  postępowania z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w pkt. 5.1. W przypadku konsorcjum/spółki cywilnej każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek określony w pkt. 5.2. czyli żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1;

  - Zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia (potwierdzone dokumentami stwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w tym co najmniej jedną inwestycję o wartości min. 150 000 zł brutto.

  - Dysponują lub będą dysponować pracownikiem posiadającym doświadczenie 
i kwalifikacje odpowiednie dla stanowiska jakie zostanie  mu powierzone.

| Lp. | Stanowisko | Doświadczenie jako kierownik robót | Wymagana liczba osób |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierownik budowy (odpowiedzialny za wykonanie robót branży budowlanej ) | co najmniej 3 lata | 1 osoba |

Osoba wymieniona powyżej, musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane zgodnie
z ustawą Prawo Budowlane oraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (wydanym przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa). Jeżeli zaś w/w osoba będzie posiadała uprawnienia budowlane wydane po 14.02.1995 r. do oferty należy załączyć zaświadczenie lub decyzję o wpisie do Centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  - Wykonawca posiada opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł,

- przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł.

  - Wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b u Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznych, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków.

    - Wykonawca winien w przypadku dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówieniu, przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

    - W przypadku gdy Wykonawca nie może przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, zobowiązany jest przedłożyć inny dokument wraz z uzasadnieniem braku możliwości przedłożenia wymaganego dokumentu.

  - Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie  analizy dokumentów i oświadczeń przedłożonych w ofertach przez Wykonawców.

  - Wymagania dla Wykonawców przystępujących do przetargu są następujące:

Wykonawca winien być osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub konsorcjum firm, zdolną do wykonania określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia robót.

  - W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w pkt. 6 niniejszej SWIZ na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 5 na zasadzie spełnia / nie spełnia.

  - Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców
na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie;

  - Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3;

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie,

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów składających się na ofertę.

  - Wraz ze swoją ofertą Wykonawcy muszą dostarczyć następujące informacje
i dokumenty:

    - Formularz oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SWIZ).

    - Oświadczenie Wykonawcy zgodne z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Załącznik Nr 2 do SWIZ).

    - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Załącznik Nr 3 do SWIZ).

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Zaświadczenia, właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS lub KRUS,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy,
o ile nie wynika ono z innych złożonych dokumentów. W przypadku konsorcjum pełnomocnictwo dla ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik Nr 4 do SWIZ).

    - Imienny wykaz personelu kierowniczego, który będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia w branży budowlanej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do jego wykonania na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ. Do oferty należy załączyć: kopie uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń z właściwej izby samorządu zawodowego branży budowlanej Jeżeli osoby przewidziane do realizacji zamówienia nie są pracownikami wykonawcy należy załączyć ich pisemną zgodę na podjęcie współpracy przy realizacji niniejszego zamówienia.

Osoba wymienione powyżej, musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Jeżeli zaś w/w osoba będzie posiadała uprawnienia budowlane wydane po 14.02.1995 r do oferty należy załączyć zaświadczenie lub decyzję o wpisie do Centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

    - Wykaz, co najmniej trzech wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem  niniejszego zamówienia (Załącznik Nr 6 do SWIZ).

    - Dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w załączniku nr 6 do SWIZ zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

    - Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  - Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 6.1. muszą zostać złożone w oryginale 
 lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

  - Postanowienia dotyczące wnoszenia ofert wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

    - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie str. 5 z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z partnerów, winno być dołączone do oferty;

    - Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika; oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt 6.1. ppkt 6.1.1 – 6.1.5 dla każdego
z partnera osobno, pozostałe składane są wspólnie.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.1.4
i 6.1.5 niniejszej SIWZ Wykonawca składa dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:

    - Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju pochodzenie osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - Nie złożenie jakiegokolwiek dokumentu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy
i Zamawiający przekazują  pisemnie lub faxem z jednoczesnym przesłaniem oryginału pocztą. Każda ze stron na żądanie drugiej w przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faxem niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego: faks nr 33 4792225 wew. 125 oraz adres korespondencyjny jak na stronie tytułowej SIWZ;

  - Wyjaśnienia dotyczące SWIZ, bez ujawnienia źródła zapytania, zostaną przesłane wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej, na której udostępniona jest SWIZ.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
do składania ofert zmienić treść SWIZ. O każdej dokonanej zmianie treści SWIZ Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani na piśmie przez Zamawiającego. Informacja o zmianie treści SWIZ zostanie również zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest SWIZ.

  - Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią SWIZ. W sytuacji, gdy Wykonawca wygrał przetarg, reklamacje dotyczące zmiany wartości Oferty, nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania dla wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Agnieszka Trzeciak.

- Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy.

- Termin związania ofertą.

  - Oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni. licząc od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej.

  - Wykonawca składa ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  - Zaleca się sporządzenie oferty w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu.

  - Zaleca się aby dokumenty składające się na ofertę złożyć zgodnie z treścią
i w kolejności podanej w pkt. 6.1. SWIZ.

  - Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone.

  - Zaleca się ponumerować kolejno wszystkie strony. Każda strona oferty winna być  opatrzona podpisem osoby lub osób upoważnionych do podpisania.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez  osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

  - Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika  to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.

  - Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia
i zaświadczenia  powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny
na dzień otwarcia ofert z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Dokumenty dołączone do oferty muszą być aktualne tzn. wystawione przez organ, który je wydał nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Wymagane w SIWZ dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem:  „Zmiana do oferty pn.: „Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Zawodowych
w Skoczowie – etap I”. oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).

  - Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę.

  - Wymagane jest aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane
i spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy braku wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.

  - Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed otwarciem należy zaadresować na Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie, ul. Górecka 65, 43-430 Skoczów, podać nazwę wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres), opatrzyć napisem: „Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Zawodowych
w Skoczowie – etap I”. Nie otwierać przed 06.08.2010r.  W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

  - Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16/1964r. poz. 93, z późn. zm).

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych
w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65 do dnia  06.08.2010r. do godz. 900.

  - Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.

  - Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do Zamawiającego w terminie wyznaczonym powyżej i potwierdzone pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego.

  - Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we własnym zakresie w taki sposób przygotować przesyłkę,
aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu
i zapewnić wpływ oferty do Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09 (parter) dnia  06.08.2010r. o godz. 930.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych.

  - Informacje, o których mowa w pkt. 11.7 i 11.8 zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

  - Każda złożona w terminie oferta, po otwarciu i ujawnieniu treści dopuszczonych przepisami ustawy, podlegać będzie w części niejawnej sprawdzeniu pod względem formalnym, oraz merytorycznym, w kontekście zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

  - Ofertę wykonawcy, który został wykluczony, uznaje się za odrzuconą.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:

    - Jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

    - Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

    - Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    - Zawiera błędy, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny.

    - Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

    - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

  - Oferty spełniające warunki formalne i merytoryczne będą podlegać ocenie, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Opis sposobu obliczania ceny.

  - Ustala się, że cena oferty jest ceną ryczałtową brutto.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w obcej walucie.

  - Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia (w tym koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku
i bezpieczeństwa na terenie budowy, ubezpieczenia budowy i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia) gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia.

  - Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających
z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

  - W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji Placu budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty.

  - Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy powinno obejmować podatek VAT w wysokości 22%. Oferta zawierająca cenę z inną stawką będzie potraktowana jako niezgodna z warunkami SIWZ i zostanie odrzucona.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty
 wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

  - Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryterium:  cena (brutto) – 100%. Ocena oferty wyrażona jest w punktach – cena – 100 pkt.

  - Ocena ofert w zakresie przestawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert

C =   --------------------------------------------------------------------------------      x 100

cena oferty badanej

  - Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto za całość zamówienia, która w sumie uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy oświadczeń i dokumentów przedłożonych przez wykonawców.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie
z art. 96 i 97 ustawy PZP.

  - Po zakończeniu postępowania protokół z postępowania podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły.

  - Po zatwierdzeniu powyższego protokółu zamawiający prześle niezwłocznie informacje o wynikach przetargu wykonawcom, którzy złożyli oferty o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę), adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

  - Ponadto zamawiający ogłosi wynik przetargu zamieszczając informacje,
o których mowa w pkt. 14.3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zszskoczow.biposwiata.pl

  - Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów, 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

  - Warunkiem zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Osoba podpisująca umowę powinna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy, której treść wykonawcy otrzymują jako załącznik do niniejszej SWIZ. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

  - Po upływie terminu do składania ofert, jej treść nie podlega negocjacjom
i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba,
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed zawarciem umowy – najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 %, zadeklarowanej ceny ofertowej danego zadania.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bieżący Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie: GETIN BANK S.A. na konto wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
lub zwolnione w następujący sposób:

a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 14 dni po upływie 36 miesięcy od zakończenia realizacji niniejszego przedmiotu umowy;

  - W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami przechodzi na rzecz Zamawiającego i będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający wymagać będzie od wybranego wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.

  - Wzór umowy stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ

  - Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy
i zobowiązuje się do jej podpisania w terminie wyznaczonym przez zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 16.4.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy lub nie wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Wszystkim Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze w postaci odwołania
w zakresie określonym w art. 180 ust.2 na zasadach i w terminach określonych
w Dziale VI ustawy Pzp.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, a na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- Informacje o podwykonawcach.

  - W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części zamówienia.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie obejmujących całości zamówienia.

- Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej, jeśli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zapytania do SWIZ i udzielone odpowiedzi, modyfikacja SWIZ, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania będą umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.zszskoczow.biposwiata.pl.

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

  - Walutą przetargu jest PLN. Wszystkie kwoty podane przy wycenionej ofercie przetargowej i innych dokumentach stanowiących ofertę winny być podane
w PLN.

  - Płatność będzie dokonana w PLN.

  - Całą korespondencję dotyczącą płatności wraz z fakturami należy wysłać
do Zamawiającego w języku polskim.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

..........................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY STRONA 1 z 2 zadanie pn: „Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie – etap I”

Nazwa wykonawcy   ..........................................................................................................................

Adres wykonawcy     ..........................................................................................................................

telefon ................................................................   fax .......................................................................

NIP ............................................................... REGON ......................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ........................................................................
telefon .............................................................  fax ......................................................................

- Oferuję zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn. „„Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie– etap I” zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

- Częściowa wymiana stolarki zewnętrznej – okiennej i drzwiowej

- Izolacja fundamentów - chodniki

- Przygotowanie dachu pod ocieplenie

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

Cena netto                                                           		................................................ zł

VAT (22%)                                                         		...............................................  zł

CENA OFEROWANA BRUTTO:                        		................................................ zł

słownie: .......................................................................................................................................... zł

......................................, dn.              -            2010 r.

.................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz  pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY STRONA 2 z 2 zadanie pn: „Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie – etap I”

- Oświadczenie Wykonawcy

  - Niniejszym oświadczamy, że:

    - Zapoznaliśmy się ze SWIZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

    - Dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem zamówienia
w dniu:  .........................................................................................................

    - Oferujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SWIZ oraz na zasadach i w cenie podanej w pkt. 1 niniejszej oferty.

  - Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SIWZ.

  - Zawarty w SWIZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych we wzorze umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - W przypadku wybrania mnie na wykonawcę niniejszego zamówienia zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej w formie ...........................................................................................

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia ..................................

  - Na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji:  a.  roboty budowlane  ........................

b.  profil stolarki          ........................

  - Oświadczam, że:

- zamówienie wykonam samodzielnie*)

- część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (określić zakres):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych kartek.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:

1).................................................................................................................................................................2)................................................................................................................................................................. 3)................................................................................................................................................................. 4)................................................................................................................................................................. 5)................................................................................................................................................................. 6)................................................................................................................................................................. 7).................................................................................................................................................................

8).................................................................................................................................................................

......................................, dn.              -            2010 r.

................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz  pieczątka / pieczątki

..........................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa wykonawcy   ...................................................................................................................................

Adres wykonawcy     ..................................................................................................................................

telefon .....................................................................   fax ............................................................................

NIP ........................................................................  REGON ......................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie – etap I” oświadczamy, że spełniamy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późn. zm.).tzn.

    - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

    - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub złożymy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

    - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

    - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................, dn.              -            2010 r.

................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz  pieczątka / pieczątki

..........................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa wykonawcy  ..........................................................................................................................................

Adres wykonawcy     .........................................................................................................................................

telefon .......................................................................   fax ...............................................................................

NIP ............................................................................  REGON .......................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y,
że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, który mówi, że:

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

    - wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

    - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

    - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

    - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

......................................, dn.              -            2010 r.

......................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz  pieczątka / pieczątki

..........................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 4

Pełnomocnictwo

Nazwa wykonawcy   ...................................................................................................................................

Adres wykonawcy     ..................................................................................................................................

telefon ...................................................................   fax ...............................................................................

NIP .........................................................................  REGON ......................................................................

Upoważniam Pana/Panią ..............................................................................................

.............................................................................................................................................. 
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe

do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia publicznego pn.:  „Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie etap I”.

......................................, dn.              -            2010 r.

.........................................................................................

Podpis osób upoważniających oraz  pieczątka / pieczątki

..........................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 4

Imienny wykaz personelu kierowniczego, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nazwa wykonawcy   ................................................................................................................................

Adres wykonawcy     ................................................................................................................................

telefon ......................................................................   fax ..........................................................................

NIP ........................................................................ REGON ......................................................................

            - Informacje dotyczące personelu kierowniczego przewidzianego do realizacji niniejszego zamówienia.

| Imię i nazwisko | Charakter zatrudnienia u Wykonawcy | Zakres prac powierzonych w realizacji zamów. | Numer i zakres uprawnień budowlanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kierownik budowy |  |

Do w/w zestawienia należy załączyć odpowiednio: kopie uprawnień budowlanych i aktualnych zaświadczeń z właściwej izby samorządu zawodowego wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych dla osób wymienionych w tabeli, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia. Należy załączyć pisemną zgodę na podjęcie współpracy przy realizacji niniejszego zamówienia osób nie będących pracownikami wykonawcy.

......................................, dn.              -            2010 r.

......................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz  pieczątka / pieczątki

..........................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 6

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych o zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego postępowania z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz nazwy i adresu Inwestora

Nazwa wykonawcy   .................................................................................................................................

Adres wykonawcy     ..................................................................................................................................

telefon ..........................................................................  fax .........................................................................

NIP .................................................................. REGON ..............................................................................

Zamawiający:

Zespół Szkół Zawodowych

w Skoczowie

ul. Górecka 65

43-430 Skoczów

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa i adres Inwestora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

......................., dn. _ _ . _ _ . 2010 r.

....................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 7

Wzór Umowy

W  dniu     .......................................   2010r. w Skoczowie pomiędzy:

Zespołem Szkół Zawodowych w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65,

43 – 430 Skoczów,

NIP 548-14-12-892

reprezentowanym przez:

mgr inż Tadeusza Szwedę       –  Dyrektora Szkoły

zwanym dalej  „Zamawiającym”,

a ........................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

...........................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

W oparciu o wynik przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie pn. „Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie – etap I”. zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na warunkach wskazanych
w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Częściowa wymiana stolarki zewnętrznej – okiennej i drzwiowej

- Izolacja fundamentów - chodniki

- Przygotowanie dachu pod ocieplenie

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i opisach technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie
w niej uzgodnionym.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy nie wymienione w przedmiarze robót a niezbędne do właściwego, wymaganego przez obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej, niezbędne do wykonania zadania, w tym m.in. roboty przygotowawcze, wygrodzenie, właściwe zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, uporządkowanie terenu i pomieszczeń po wykonaniu robót, przeprowadzenie na własny koszt badań, prób, sprawdzeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej itp.

- Wykonawca użyje do wykonania materiałów własnych. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom zawartym w art. 10 Prawa budowlanego o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na materiały użyte w czasie wykonywania robót, potwierdzające o możliwości ich użycia w obiektach oświatowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego .

- Wykonawca zatrudni na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad.:

a/ wykwalifikowany personel wymieniony w ofercie oraz mistrzów i brygadzistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do nadzorowania robót,

b/ wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych
dla odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających
z warunków umowy,

- Wykonawca może zatrudnić do wykonania części przedmiotu umowy - podwykonawców, zachowując swobodę wyboru w granicach kwoty wynagrodzenia określonego umową.

- Zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego  do zawarcia umowy z podwykonawcą .

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własnych pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku
do podwykonawców, z którymi zawarł umowę.

- Wykonawca zawierając umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych umowach klauzul zabezpieczających realizację wykonania umowy, co najmniej w takim zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót - norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu - ponosi Wykonawca.

- Wszystkie roboty objęte umową powinny  być wykonywane, jeżeli jest to możliwe, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: 	.....................................................

- Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 	.....................................................

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według inspektora nadzoru nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

§ 3.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie obiektu do realizacji zadania w terminie 3 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Przekazanie dziennika budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Wskazanie granic terenu budowy.

- Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu należytego wykonania.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Przejęcie części obiektu i terenu robót od Zamawiającego,

  - Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, w taki sposób aby nie zagrażać bezpieczeństwu uczniów i innych osób w czynnym obiekcie szkolnym,

  - Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,

  - Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn.zm), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

  - Opracowanie planu BIOZ i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  bezpieczeństwa ruchu.

  - Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym, udostępnienie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą.

  - Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

  - Jako wytwarzający odpady: do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z  następujących ustaw:

-  Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

-   Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem  
      ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

  - Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na części obiektu i terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

  - Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

  - Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

  - Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.

  - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót bądź ich części albo urządzeń – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny.

  - Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzoną inwestycją. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów.

  - Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

  - Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

  - Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

  - Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach.

  - W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody.

  - Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

  - Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

  - Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

  - Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót
lub termin zakończenia robót.

  - Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa BHP, p. poż.

  - Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. b, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt b winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5.

  - Jeżeli całość robót zostanie zakończona Wykonawca przekaże Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót.

  - Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, z wpisem w Dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Dziennik budowy,

- Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co
do kompletności i prawidłowości dokumentacji budowy, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót. Odbiór następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Datę ustala Zamawiający.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności lub prawidłowości dokumentacji budowy, w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego, a kosztami uczestnictwa w odbiorze - osób upoważnionych obciąża Wykonawcę.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru .

- Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia  o którym mowa w ust. 4 i sporządzi protokół z przyjęcia robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego, podpisany przez strony.

- Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się
do natychmiastowego usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli
w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad.

§ 6.

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:

Cena netto    			........................................................................................... zł

VAT (22%)			........................................................................................... zł

Cena brutto: 			........................................................................................... zł

słownie:  ................................................................................................................................ zł

zgodnie z ofertą i SIWZ.

- Waloryzacji ceny ryczałtowej nie przewiduje się.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT na roboty będące przedmiotem umowy, w trakcie jej realizacji, ustalona cena brutto może ulec zmianie stosownie do zmiany stawki podatku.

§ 7.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane będzie na podstawie faktury końcowej, wystawionej na:

.........................................................................………………………………........................……...

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół bezusterkowego końcowego odbioru robót.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury  w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia
do Zamawiającego. Należność płatna przelewem na rachunek Wykonawcy.

§ 8.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy: roboty budowlano montażowe .................. miesięcy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić 1 przegląd gwarancyjny – termin ustalony zostanie podczas odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przegląd pogwarancyjny. Przegląd pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i  przepisami Kodeksu cywilnego.

- W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokólarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokółu.

- Inspektor nadzoru jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić  Wykonawcę o  wykrytych wadach. Sprawdzenie robót  przez inspektora nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one, zdaniem Inspektora Nadzoru:

a/ w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową,

b/ w wyniku niewywiązywania się przez Wykonawcę ze zobowiązań wynikających
z warunków umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego
to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.

- Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne  lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej.

- W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

- Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad  zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 9.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy w formie  ....................................................

...................................................................... tj. kwotę : ........................................................ zł słownie złotych: ...........................................................................................................................

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na: zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:

a) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj. kwotę: ............................................. zł słownie złotych .................................................................................) w ciągu 30 dni po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

b) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj. kwotę: ............................ zł słownie złotych ..................................................................) w ciągu 14 dni
po upływie okresu gwarancji i stwierdzeniu usunięcia wad z tytułu gwarancji.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

§ 10.

- W razie nienależytego wykonania umowy, Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- W przypadku przekroczenia terminu zakończenia robót - ustalonego na dzień ........................2010 r. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny ryczałtowej netto, za każdy dzień zwłoki.

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny ryczałtowej netto - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny ryczałtowej netto.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, Wykonawca płaci karę umowną w wysokości 10% ceny ryczałtowej netto.

- Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu ryczałtowemu netto.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru,

- Zamawiający nie wywiązuje się z umownych warunków zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- W wymienionym w ust. 3 przypadku - Wykonawcy przysługuje prawo do zakończenia robót w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego na piśmie.

- Odstąpienie od umowy powinno być uzasadnione przez Wykonawcę - na piśmie. Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do wykonania umowy i staje się wolny po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy Wykonawca:

- zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni,

- bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od Zamawiającego,

- wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje
na polecenia koordynatora robót dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania
w wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie,

- nie wykonuje poleceń koordynatora robót w zakresie realizacji terminów poszczególnych elementów robót, lub jeżeli stopień zaawansowania robót będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony,

- a także w następujących przypadkach:

- upadłości lub likwidacji Wykonawcy

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy

- przystąpienia Wykonawcy do rozwiązania firmy (z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji) będącego następstwem zrzeczenia.

- W przypadkach wymienionych w §12 ust. 6 Zamawiający może, po uprzedzeniu  Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej.

- Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy.

- Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w §12 ust. 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy w możliwie najkrótszym terminie.

- Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.

- Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne:

a/  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu,

b/  za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11.

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całej umowy lub części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, oraz:

  - zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

  - zgłosi do odbioru wykonanie roboty stanowiące zakończony element, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający.

§ 13.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga  Sąd Powszechny właściwy terytorialnie dla pozwanego.

§ 14.

- W trakcie realizacji umowy interesy Zamawiającego reprezentują:

Dyrektor Szkoły

........................................................		..........................................

Inspektor nadzoru

….....................………………………		...........................................

- W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują:

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

§ 15.

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

Zamawiający – inspektora nadzoru	...............................................................................

Wykonawca – kierownika budowy	...............................................................................

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ)

ZAMAWIAJĄCY                                                   				WYKONAWCA