**Zapytanie ofertowe na realizację zadnia pn.** **„Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach”**

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach, ul. Korczaka 5,   
95-040 Koluszki, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach” zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie prac budowlanych.

**I.Tryb postępowania:**  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego  
dla zamówień o wartości nieprzekraczające równowartości kwoty 130.000,00 zł.

**II. Opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych zgodnie z zakresem prac budowlanych.

**Ogólny zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych robót budowlanych:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZWA** | **ILOŚĆ** | **J.M.** |
| PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DO PRZYGRZANIA PAPY | 1015 | m2 |
| ROZBIÓRKA OBLACHOWANIA OGNIOMURÓW | 90 | mb |
| MONTAŻ OBLACHOWANIA OGNIOMURÓW BLACHĄ POWLEKANĄ 0,5mm BRĄZ 8017RAL | 90 | mb |
| DEMONTAŻ WSPORNIKÓW ODGROMOWYCH | 20 | szt |
| MONTAŻ WSPORNIKÓW ODGROMOWYCH | 20 | szt |
| MONTAŻ KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH OCIEPLONYCH | 14 | szt |
| DEMONTAŻ I MONTAŻ KOSZÓW ZLEWOWYCH Z BLACHY POWLEKANEJ BRĄZ | 5 | szt |
| MONTAŻ WPUSTÓW ATTYKOWYCH | 5 | szt |
| MONTAŻ PRZEWODU GRZEWCZEGO DO ORYNNOWANIA | 3 | mb |
| PRZYGRZANIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 5,2MM SZARA NA WŁÓKNINIE POLIESTROWEJ NA POLE DACHU | 1015 | m2 |

* Wszystkie wyżej wymienione prace wykonane będą z materiałów dostarczonych przez wykonawcę, w porozumieniu ze Zamawiającym.
* Zamawiający odpowiada za przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.

**UWAGA:** Zamawiający informuje, że zakres przedstawionych prac może być niepełny, stąd przed złożeniem oferty zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania własnych pomiarów   
i wyceny niezbędnych prac dotyczących modernizacji dachu na budynku Poradni zgodnie ze stanem faktycznym**.**

Po podpisaniu umowy nie będzie możliwości negocjowania cen**.**

**III. Termin realizacji zamówienia:**   
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia  
15 listopada 2023 r.

**IV. Warunki płatności**:  
1. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu prac budowlanych i ich odebraniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.  
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy  
w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiając

**V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę:**

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

* formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
* kosztorys ofertowy zgodny z pozycjami wskazanymi w zakresie prac,
* oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z zakresem prac po przeprowadzeniu własnych pomiarów.

**VI. Składanie ofert:**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
3. Ofertę należy przesłać pocztą bądź na adres mailowy **pppkoluszki@interia.pl** lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie do dnia **27.06.2023r. do godziny 16.00** na adres:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach

ul. Korczaka 5

95-040 Koluszki

z dopiskiem „Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.

1. Pytania do zapytania ofertowego przekazywane w formie pisemnej, dotyczące zamówienia, proszę kierować na adres mailowy **pppkoluszki@interia.pl** lub telefonicznie pod numerem: 513 702 750, 44 714 14 54
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y)  
   upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo)  
   do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych  
   dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

**VII. Kryteria oceny ofert:**  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

* najkorzystniejsza cena,
* doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac,
* co najmniej 24 miesięczna gwarancja na wykonanie prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. II.

W przypadku wskazania przez Wykonawców takiej samej wartości zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen ofert spełniających wszystkie warunki  
 i wymagania

**VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:**

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierająca: nazwę (firmy), siedzibę

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie wszystkim Wykonawcom

przekazana za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

**IX. Dodatkowe informacje**

Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania bez

podania przyczyn. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego

jakichkolwiek roszczeń.

**Wykaz załączników:**

* Załącznik nr 1 - formularz oferty,
* Załącznik nr 2 - obowiązek informacyjny dla zamówień poniżej 130 000,00zł.

Zatwierdzam

Dyrektor PPP w Koluszkach

mgr Aleksandra Balcerak