- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

- im. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

- ul. Szkolna 21 A, 38-200 Jasło

- Tel/faks 13 446 33 49

- www.zsb.jaslo.pl

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na

WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

- im. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

- ul. Szkolna 21 A, 38-200 Jasło

- Tel/faks 13 446 33 49

- www.zsb.jaslo.pl

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia dotyczy:

WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45431100-8 Kładzenie terakoty,  45431200-9 Kładzenie glazury, 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych, 45442100-8 Roboty malarskie, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE, w skład których wchodzą:

    - Częściowa wymiana oraz doprowadzenie instalacji wody zimnej oraz wody ciepłej z podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej

    - wymiana umywalek i misek ustępowych w istniejących węzłach sanitarnych

    - prace malarskie

    - wymiana nawierzchni oraz fragmentów warstw podłóg oraz ścian (panele podłogowe, glazura i terakota)

Opis szczegółowy na załączniku nr 3 do specyfikacji – opis przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego okres realizacji zamówienia: do  30-05-2011r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 
O zmówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.), a także pozostałe warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 w/w ustawy.
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, w którym członkowie konsorcjum upełnomocnili jeden podmiot do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia(zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp), które musi obejmować również wszystkie czynności podejmowane przez wykonawców w trakcie postępowania (w tym podpisanie oferty).

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana to  zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Umowa Konsorcjum w sposób nie budzący wątpliwości określać winna:

a) cel gospodarczy,

b) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia,

c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, 
d) zasady reprezentacji (lider),

e) zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej  (art. 369 k.c.)                     za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,

f)	wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,

g) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego,

Każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować , że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1- 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia

W celu spełnienia warunku należy wykazać

      - co najmniej 1 wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną robotę budowlaną  obejmującą swoim zakresem roboty remontowe w budynku użyteczności publicznej o wartości każdej nie mniejszej niż 50 tys. zł brutto

Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca musi wykazać:

      - dysponowanie przy realizacji zamówienia następującymi osobami:

        - kierownik budowy/robót –osoba przynależąca do właściwego budowlanego samorządu zawodowego i posiadająca  uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.06.83.578 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej branży sanitarnej (zgodnie z § 23 ust. 1 w/w rozporządzenia)

Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia".  Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

    - Wypełniony formularz „OFERTA” , który należy  sporządzić wg wzoru formularza stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania  oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.

    - Kosztorys ofertowy

    - wykaz ewentualnych podwykonawców – na załączniku nr 5 do specyfikacji (dotyczy sytuacji, gdy przewiduje się powierzenie części zamówienia podwykonawcy)

    - Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

    - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w zamówieniu do oferty należy dołączyć:

      - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ,

      - Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy  i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na formularzu stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ,

      - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić na formularzu stanowiącym  załącznik Nr 7 do SIWZ,

      - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczenie należy sporządzić na formularzu stanowiącym  załącznik Nr 10 do SIWZ,

    - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia                                        w o okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć:

      - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ,

      - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

    - Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.

      - Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 4.6. lit b, niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

        - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.7. lit. a niniejszego rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) dokumenty, o których mowa w pkt 4.6 niniejszego rozdziału składa każdy podmiot oddzielnie. Pozostałe dokumenty przedstawia pełnomocnik (lider) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działający w imieniu wszystkich podmiotów.

  - Dysponowanie zasobami innych podmiotów:

    - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,  iż   będzie   dysponował   zasobami   niezbędnymi   do   realizacji   zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

    - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 2.2., 2.3., niniejszego rozdziału, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych pkt. 6.1., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4.6.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

  - W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

    - pisemnej,

    - lub faksem (nr faksu Zamawiającego: 13 446 33 49)

  - Na żądanie każda ze stron potwierdzi czytelność faksu poprzez zwrotne przesłanie pisma z adnotacją „potwierdzam czytelność faksu – godzina, data i podpis.

  - Dokument przesłany faksem należy niezwłocznie potwierdzić pismem.

  - Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

    - Dorota Czernecka-dyrektor

  - Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych

- Wymagania dotyczące wadium

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - OFERTA

    - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Ofertę stanowi wypełniony druk „Oferta” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

    - W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu.

    - Kosztorysy ofertowe (sporządzone metodą uproszczoną z wyszczególnieniem: opisu roboty, ilości przedmiarowej, jednostki roboty, ceny jednostkowej roboty oraz wartości roboty stanowiącej iloczyn ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej) sporządzone przez wykonawcę są materiałem uzupełniającym i powinny uzasadniać merytorycznie oferowaną przez składającego ofertę kwotę wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku ewentualnego powstania nieścisłości pomiędzy przedmiarem robót, a kosztorysem ofertowym Wykonawcy, Zamawiający uzna, że w cenie ofertowej skalkulowane są wszystkie pozycje z przedmiaru robót.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

    - Oznaczenie (adresowanie) ofert:

      - Ofertę należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do terminu otwarcia ofert.

      - Kopertę z ofertą należy zaadresować

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

im. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

ul. Szkolna 21 A, 38-200 Jasło 
oraz opisać:

OFERTA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.04.2011r., GODZ. 10:00.

  - FORMA OFERTY

    - Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie  Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

    - Pożądane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.

    - Ofertę należy złączyć w sposób (spięcie lub zszycie)  uniemożliwiający dekompletację oferty poprzez wysunięcie się którejkolwiek z kartek.

    - Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

    - W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą: 
„NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z póz. zm.)” i załączone do oferty jako odrębna część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

  - PODPISY

    - Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (firmy), zgodnie z formą reprezentacji wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym muszą podpisać:

      - druk „Oferta”

      - załączniki

      - w miejscach w których wykonawca naniósł zmiany (poprawki)

    - Wszystkie wyżej wymienione dokumenty winne być ponadto opatrzone pieczęcią wykonawcy.

  - PEŁNOMOCNICTWO

W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres jego upoważnienia i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym.

  - ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY

    - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

    - Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

    - Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt 1, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania ofert.

  - Oferty  należy składać w siedzibie  Zamawiającego – adres:

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

im. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

ul. Szkolna 21 A, 38-200 Jasło

pok. nr 1.2

w terminie do dnia 28.04.2011r. do godz. 10.00.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania.

  - Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert.

  - Otwarcie ofert  nastąpi  w siedzibie Zamawiającego  tj.:

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

im. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

ul. Szkolna 21 A, 38-200 Jasło

pok. nr 1.2 dnia 28.04.2011r. o godz. 10.05.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Podstawą do określenia ceny oferty jest podany zakres zamówienia.

  - Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie (ryczałtowe) za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek VAT, ubezpieczenie itp.).

  - W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

  - Zaakceptowana cena będzie niezmienna do czasu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty (zaleca się dokonanie wizji lokalnej).

  - Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny oraz podatków - jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Kryteria oceny oferty

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował  kryterium:

Cena (wartość oferty brutto)- waga 100%

  - Oferty otrzymają ilość punktów proporcjonalną obliczoną wg formuły:
Wobliczana = ((Xmax - Xobliczana) / (Xmax - Xmin)) * Wmax

gdzie:

Wobliczana	– ilość punktów (maksymalnie 100 pkt.)
        	Xmax		- wartość najwyższej oferty

Xobliczana		- wartość ocenianej oferty

Xmin		- wartość najniższej oferty

Wmax		- maksymalna ilość punktów (100)

- Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

  - Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze z zachowywaniem terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych

  - O terminie i miejscu (siedziba Zamawiającego) podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

    - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

    - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

    - odrzucenia oferty odwołującego.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówień uzupełniających- polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót co zamówienie podstawowe tj. wymienione w rozdz. II pkt 3 o wartości nie większej niż 20% każda.

- Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

- Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenia aukcji elektronicznej.

- Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.zsb.jaslo.pl

- Załączniki

  - Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

    - Zał. nr 1 	- Formularz ofertowy

    - Zał. nr 2 	- Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ustawy

    - Zał. nr 3     	 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (3a-3c)

    - Zał. nr 4     	 - Wzór umowy

    - Zał. nr 5      	- Wykaz ewentualnych podwykonawców

    - Zał. Nr 6	- Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

    - Zał. Nr 7	- Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia

    - Zał. Nr 8	- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

    - Zał. Nr 9	- Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

    - Zał. Nr 10  -Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

Zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się opłatę za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wersji papierowej) w wysokości 50,00 zł .

- Jasło, 2011-04- 13

____________________________________________

- Podpis Kierownika Zamawiającego

- Załącznik nr 1 do specyfikacji

..............................................

- Nazwa, adres, NIP, nr faksu

REGON firmy (Wykonawcy)

- O F E R T A

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE

1. Oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena brutto: 		____ __ __ __ __ __ __ __ __,__ __ PLN

cena brutto słownie:  	……………………………………………………………………………………………………………………………………					……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena* zawiera podatek VAT, w wysokości  …………………………%.

  - Oświadczam/y, że:

    - Zobowiązuję/emy* się wykonać zamówienie w terminie do 30-05-2011r.

    - Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam/y* gwarancji i rękojmi zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ (wzór umowy);

    - Zapoznałem/Zapoznaliśmy* się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz z jej ewentualnymi modyfikacjami i nie wnoszę/wnosimy* żadnych zastrzeżeń,

    - Uzyskałem/Uzyskaliśmy* wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia

    - Akceptuję/emy* wzór umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

    - Uważam/y* się związanym/i* niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

    - W   przypadku   udzielenia   mi/nam*    zamówienia   zobowiązuję/emy*   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:

    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- * Niepotrzebne skreślić

- Złożona oferta liczy ............. kolejno ponumerowanych stron.

| ……………………........................................................ miejscowość, data | .................................................................................................... pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny) |
| --- | --- |

- Załącznik nr 2 do specyfikacji

..............................................

- Nazwa wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE

oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

| ……………………........................................................ miejscowość, data | .................................................................................................... pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny) |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do specyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia dotyczy:

WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45431100-8 Kładzenie terakoty,  45431200-9 Kładzenie glazury, 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych, 45442100-8 Roboty malarskie, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

    - WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE w skład których wchodzą:

      - montaż rurociągów,

      - montaż armatury,

      - montaż urządzeń,

      - badania instalacji,

      - wykonanie izolacji termicznej,

      - regulacja działania instalacji.

      - wymiana nawierzchni posadzek i ścian (montaż paneli podłogowych, glazury i terakoty)

      - prace malarskie

  - Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

    - wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji przetargowej

    - pozyskanie wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń, uzgodnień, odbiorów

  - Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w:

    - Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3a do SIWZ (w zakresie robót instalacyjnych)

    - Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 3b do SIWZ

    - Przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 3c do SIWZ. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny robót.

Wszelkie pojawiające się w dokumentacji nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe rozwiązania. Zamawiający dopuszcza produkty i wyroby równoważne do przedstawionych w dokumentacji.

Załącznik nr 4 do specyfikacji

Umowa - wzór

Zawarta w Jaśle w dniu …………………………………….. pomiędzy:

………………………………………………

z siedzibą: 			………………………………………………

REGON:			………………………………………………

NIP:			………………………………………………

reprezentowaną przez:

1. ………………………………………………………………………………….

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE., tj.:

  - wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji przetargowej

  - dokonania wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń, uzgodnień i odbiorów.

- Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usunięcia wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

§ 2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na …………………………………..2011 rok

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 30-05-2011 roku.

- W przypadku wystąpienia szczególnie sprzyjających dla Wykonawcy warunków realizacji przedmiotu zamówienia,  termin zakończenia wykonywania umowy może ulec skróceniu na wniosek Wykonawcy.

- Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji umowy wymieniony  w ust. 2 w przypadku:

  - zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty,

  - działania siły wyższej;  termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonywanie robót,

- Wydłużeniu ulega termin zakończenia realizacji umowy wymieniony w ust. 2 w przypadku wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;  termin przedłuża się o ilość dni stwierdzoną w protokole konieczności.

- Postanowienia § 9 stosuje się do terminów zmienionych odpowiednio.

§ 3

- Na wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego wykonania umowy pojawiającego się w toku realizacji umowy.

§ 4

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy do 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 5

- Nadzór inwestorski sprawował będzie: ……………………………….

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r Nr 207 poz.2016 z późn. zm.).

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………………………………………..

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę na stanowisku kierownika budowy/robót, o którym mowa w ust. 3 wskazanego w ofercie w przypadku:

    - choroby lub innych zdarzeń losowych dotychczasowego kierownika budowy/robót uniemożliwiających pełnienie funkcji,

    - jeżeli zmiana kierownika budowy/robót  stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy w szczególności przy rezygnacji z pracy u Wykonawcy lub utracie uprawnień  zawodowych.

- W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, nowy kierownik musi spełniać wymagania określone dla tej osoby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.

§ 6

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenia terenu budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

    - W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

    - Wykonawca będzie realizował roboty w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

    - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

    - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

    - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

    - Zamawiający (inwestor) nie pokrywa kosztów:

- zabezpieczenia robót pod względem bhp,

- zużycia wody i energii,

- wykonania dróg dojazdowych,

- roszczeń osób trzecich w stosunku do prowadzonych robót

- doprowadzenie terenu i dróg stanu pierwotnego

- naprawienia szkód wynikłych z jego winy

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie przez Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania o których mowa w ust 4, wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest te badania przeprowadzić. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową to koszty tych badań ponosi Zamawiający.

§ 8

- Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 6 i 7 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

    - Informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych   i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

    - Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

    - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji niniejszej umowy, ich naprawa i koszt doprowadzenia ich do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.

§ 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §13 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §13 ust. 2 za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od  Wykonawcy lub za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §13 ust. 2.

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

    - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z wyjątkiem sytuacji, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §13 ust. 2, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

    - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §13 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §13 ust. 2,

- Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia określonego w §13 ust. 2.

§ 10

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach art. 471 kodeksu cywilnego.

§11

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

    - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

    - odbiór robót  końcowy

    - odbiór robót po okresie rękojmi

    - odbiór robót ostateczny

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

    - Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający jak i odbierający dołożą należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy,

    - Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo. Oddający jak i odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawcy,

    - W czynnościach odbioru uczestniczą kierownicy budowy oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, a także przedstawiciele użytkownika, oraz jednostek których udział nakazują odrębne przepisy,

    - Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń,

    - Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności protokoły odbioru oraz dokumentację powykonawczą, w tym wszelkie dokumenty niezbędne do rozliczenia przez Zamawiającego zadania.

    - Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza na piśmie. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowaniu się do pisma w ciągu 3 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wystawienia tego pisma.

    - O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego,

    - Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę,

    - Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

      - nadające się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie,

      - nie nadające się do usunięcia - Zamawiający, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i jakościowej, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odstąpi od umowy Zlecając usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,

    - Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru,

    - Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru, protokół przeglądu technicznego oraz protokół z usunięcia wad i usterek jeśli takie występują,

    - Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru końcowego robót. Protokół ten stanowi podstawę wystawienia faktury końcowej za wykonany przedmiot,

    - Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru w trybie pkt g/ nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w pkt h/ Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do sporządzenia faktury końcowej i żądania zapłaty.

    - W przypadku o którym mowa w pkt m/ Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, od daty gotowości do odbioru,

    - Zamawiający, który dopuścił się zwłoki w dokonaniu odbioru w terminie, o którym mowa w pkt. h/ jest zobowiązany zwrócić Wykonawcy wszystkie koszty związane z przedmiotem odbioru, poniesione przez Wykonawcę od dnia gotowości do odbioru,

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i będzie miał on na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji.

- Odbiór ostateczny będzie dokonany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych wad dostrzeżonych przy odbiorze i stwierdzeniu odbioru przedmiotu zamówienia oraz po upływie okresu rękojmi i gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12

- Strony postanawiają iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu  zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

- Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

§ 13

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie za całość przedmiotu umowy wyraża się kwotą: cena brutto ………………………………………………….. zł                                               (słownie zł: …………………………………).

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy brutto przedstawione w ust. 2 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty związane wykonywaniem robót.

§ 14

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany będzie w całości po zakończeniu robót i ich odbiorze.

- Ostateczne rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi fakturą wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 dni , licząc od dnia złożenia danej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi  (protokół odbioru).

§ 15

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadkach przewidzianych umowie dopuszcza się wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego

- Zmiany w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zmiany o których mowa w ust. 1-4 mogą dotyczyć:

  - zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych

  - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny

  - zmiany producenta materiałów

  - zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych

- Jeżeli zmiana o której mowa w ust. 6 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją – o konieczności lub nie – zmiany zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- Warunkiem dokonania zmian o których mowa w ust. 6 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

  - opis propozycji zmian

  - uzasadnienie zmiany

  - opis wpływu zmian na harmonogram robót i termin wykonania umowy

- Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:

  - obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu

  - poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych

  - zmiana obowiązujących przepisów

  - podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót

  - usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu

  - opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu

  - zaistnienia nieprzewidzianych w umowie przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach

  - siła wyższa

- Przewiduje się również możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie i w przypadkach określonych w   §2 pkt 3-5 niniejszej umowy.

§ 16

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi trzeciej kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

    - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

    - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

    - Wykonawca przerwał bez uzasadnionych przyczyn realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

    - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie,

    - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

    - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, zawiadamiając o terminie przeprowadzenia odbioru Wykonawcę

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających oraz  do zapłaty wynagrodzenia za roboty które zostały wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione. Po upływie tego terminu Zamawiający usunie i zabezpieczy urządzenia o których mowa w zdaniu pierwszym na koszt Wykonawcy

§ 17

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach,  3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

# Zamawiający								      Wykonawca

- Załącznik nr 5 do specyfikacji

..............................................

- Nazwa wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE

Przedstawiam/y:

- WYKAZ  PODWYKONAWCÓW PRZEWIDZIANYCH

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Nazwa i adres podwykonawcy | Powierzona część zamówienia |
| --- | --- |

| ……………………............................................. miejscowość, data | ............................................................................................ pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny) |
| --- | --- |

- Załącznik nr 6 do specyfikacji

..............................................

- Nazwa wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE

Przedstawiam/y:

| Nazwa Zamawiającego | Okres realizacji zamówienia od-do (podać daty) | Przedmiot zamówienia (wraz z opisem wykonanych robót) | Wartość przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych*

w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie

| ……………………........................................................ miejscowość, data | .................................................................................................... pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny) |
| --- | --- |

- Załącznik nr 7 do specyfikacji

..............................................

- Nazwa wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE

Przedstawiam/y:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
(w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi)

| Lp | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia oraz posiadane doświadczenie) | Przewidywana funkcja przy realizacji zamówienia (np. kierownik budowy, kierownik robót) | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

| ……………………........................................................ miejscowość, data | ............................................................................................. pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny) |
| --- | --- |

- Załącznik nr 8 do specyfikacji

..............................................

- Nazwa wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE

oświadczam/y, że nasza Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.)

| ……………………............................................. miejscowość, data | ............................................................................................ pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny) |
| --- | --- |

- Załącznik nr 9 do specyfikacji

..............................................

- Nazwa wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE

oświadczam/y, że w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.

| ……………………............................................. miejscowość, data | ............................................................................................ pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny) |
| --- | --- |

- Załącznik nr 10 do specyfikacji

..............................................

- Nazwa wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE

oświadczam/y, że w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

| ……………………............................................. miejscowość, data | ............................................................................................ pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny) |
| --- | --- |

*Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W przypadku gdy Wykonawca polegał będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczenie składa tylko osoba fizyczna