Załącznik nr 1

do zapytania z dnia 08.05.2024r.

UMOWA – wzór

Zawarta w dniu ………….. 2024r. w Iłży pomiędzy:

Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5,
27-100 Iłża zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Pana Leszka Giemzę – Dyrektora Szkoły

występującego w imieniu Nabywcy:

Powiat Radomski ul. Tadeusza. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-260-42-08

a

…………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez:

- ……………………………………………..

Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty:

- ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami i remont schodów wejściowych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica  w Iłży

- Prace określone w punkcie 1 zostaną przeprowadzone zgodnie z opisem prac  zamieszczonych w zaproszeniu do składania ofert.

- Prace Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście.

- Materiały niezbędne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca robót. Dostarczone przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy:

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 01.07.2024r.

- Termin wykonania zadania do 02.08.2024r.

§ 3

- Za kompleksowe wykonanie robót ujętych w § 1 ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w formie kwoty brutto w wysokości ………………... zł (słownie:)  wraz z podatkiem VAT

§ 4

Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą za wykonaną i odebraną protokołem odbioru pracę.

Zapłata nastąpi na rachunek  Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy

- Zabezpieczenie terenu robót w czasie użytkowania obiektu przed dostępem osób niepowołanych.

- Stałą współpracę z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Naprawienie szkody powstałej z tytułu kradzieży lub zniszczenia na terenie przekazanym Wykonawcy.

- Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.

- Na własny koszt wywieź odpady powstałe podczas prac prac– wywiezienie gruzu
i innych odpadów budowlanych. .

§ 6

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia do wykonywania zleconych robót.

§ 7

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Udostępnić pomieszczenie do składowania materiałów i urządzeń, a w trakcie wykonywania prac do zapewnienia dostaw energii elektrycznej.

§ 8

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią robotę nieprzydatną do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

§ 9

- Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.

§ 10

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

§ 12

Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:								Wykonawca: