PROJEKT UMOWY

 o wykonanie prac remontowych.

Umowa zawarta w dniu …….2024 roku w Powierciu, pomiędzy: Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, Powiercie 31, 62-600 Koło, NIP: 666-10-69 316 reprezentowanym przez:

Marka Sobolewskiego - Dyrektora,

Przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Bożeny Strzelińskiej

zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanego dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania ofertowego.

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

**§ 1**

1. **Remont i naprawa pokrycia dachu internatu.** Opis przedmiotu zamówienia określa zapytanie ofertowe, przedmiar robót oraz kosztorys do wyceny przez oferentów, przy czym przedmiar robót zamieszczony przez zamawiającego służyć ma jedynie jako pomoc do ustalenia rozmiaru i wartości robót. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

**2.**    Za termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustalono dzień przekazania terenu         robót Wykonawcy zadania, planowany termin zakończenia , nie później niż 30.11.2024 r.

**§ 2**

**1.** Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące prace:

W zakres robót wchodzą:

Ostrożny demontaż pokrycia dachu z blachy trapezowej oraz ponowny jej

montaż po dokonaniu przedłużenia połaci dachu - współcz. do R=1,3

m2

34.80\*2.0 m2 69.600

**RAZEM 69.600**

Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej m

35.30 m 35.300

**RAZEM 35.300**

Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej m

4.50\*3 m 13.500

**RAZEM 13.500**

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy

nie nadającej się do użytku

m2

35.30\*0.35+0.55\*34.80 m2 31.495

Rozebranie ołacenia połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych o

szer1,0 m wzdłuż okapu

m2

34.80\*1.0 m2 34.800

**RAZEM 34.800**

Rozebranie membrany dachowej wraz z demontażem kontrłat m2

poz.5 m2 34.800

**RAZEM 34.800**

Przedłużenie końców krokwi - 36szt 7x14cm o dług. 150cm każda szt.

36 szt. 36.000

**RAZEM 36.000**

Przybicie desek czołowych 3,2x18cm podwójnie, w celu wizualnego pomniejszenia

szerokości okapu

m

35.30\*2 m 70.600

**RAZEM 70.600**

Membrana dachowa parporzepuszczalna np DIVOROLL wraz z montażem

kontrłat

m2

1.50\*34.80 m2 52.200

**RAZEM 52.200**

z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych m2

1.50\*34.80 m2 52.200

**RAZEM 52.200**

Pas nadrynnowy z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

0.25\*35.30 m2 8.825

**RAZEM 8.825**

z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25

cm

m2

0.35\*35.30\*2 m2 24.710

**RAZEM 24.710**

Pokrycie dachów blachami trapezowymi powlekanymi np. blacha Florian T-18

EFC 7016 D mat kondensat (rodzaj i kolor ostatecznie uzgodnić z Zamawiajacym)

m2

1.20\*34.80 m2 41.760

**RAZEM 41.760**

Ułożenie taśmy uszczelniającej mb

34.80 mb 34.800

**RAZEM 34.800**

Rynny dachowe - półokrągłe o śr. 150mm m

35.30 m 35.300

**RAZEM 35.300**

Leje spustowe (wylot 150/120) szt

3 szt 3.000

**RAZEM 3.000**

z.VIII) Rury spustowe okrągłe o śr. 120mm m

4.50\*3 m 13.500

**RAZEM 13.500**

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe - kolanka o śr. 120 mm szt.

3\*3 szt. 9.000

**RAZEM 9.000**

Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych lub boazerii drewnianej - rodzaj

uzgodnić z Zamawiającym - podbitka dachu

m2

0.50\*35.30 m2 17.650

**RAZEM 17.650**

Montaż opraw oświetleniowych - halogenowych - LED w podbitce wraz z wykonaniem

oprzewodowania

kpl.

13 kpl. 13.000

**RAZEM 13.000**

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

4.0\*36.0 m2 144.000

Czas pracy rusztowań grupy 1

(poz.:2,3,7,11,12,15,16,17,18,19,20

**RAZEM 144.000**

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn.

termozgrzewalnej wierzchn.krycia grub.5,2mm np.typu EXTRADACH

- obróbka z papy kominów

m2

0.50\*((1.58+0.58)\*2+(2.90+0.58)\*2\*2+(2.20+0.58)\*2+(2.70+0.58)\*2+(3.0+0.58)

\*2+(3.0+0.55)\*2+(2.90+0.58)\*2+(2.60+0.58)\*2+(2.80+0.58)\*2+(0.96+0.55)\*2+

(3.20+0.60)\*2+(2.40+0.58)\*2+(3.30+0.58)\*2)

m2 44.520

**RAZEM 44.520**

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - nakładka o szer. 7cm na wykonanej

obróbce z papy termozgrzewalnej

m2

0.07\*((1.58+0.58)\*2+(2.90+0.58)\*2\*2+(2.20+0.58)\*2+(2.70+0.58)\*2+(3.0+0.58)

\*2+(3.0+0.55)\*2+(2.90+0.58)\*2+(2.60+0.58)\*2+(2.80+0.58)\*2+(0.96+0.55)\*2+

(3.20+0.60)\*2+(2.40+0.58)\*2+(3.30+0.58)\*2)

m2 6.233

**RAZEM 6.233**

Izolacja obróbek blacharskich kitem m

((1.58+0.58)\*2+(2.90+0.58)\*2\*2+(2.20+0.58)\*2+(2.70+0.58)\*2+(3.0+0.58)\*2+

(3.0+0.55)\*2+(2.90+0.58)\*2+(2.60+0.58)\*2+(2.80+0.58)\*2+(0.96+0.55)\*2+

(3.20+0.60)\*2+(2.40+0.58)\*2+(3.30+0.58)\*2)

m 89.040

**RAZEM 89.040**

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25

cm - nakrywy kominów (czapki kominowe)

m2

1.78\*0.78+3.20\*0.78+3.20\*0.78+3.0\*0.75+3.25\*0.75+3.25\*0.75+3.20\*0.78+

2.80\*0.78+3.0\*0.78+1.15\*0.76+3.50\*0.80+3.30\*0.78+2.60\*0.78+3.60\*0.80

m2 31.681

**RAZEM 31.681**

**§ 3**

**1**. Planowany termin wykonania zadania, zadań wymienionych w § 2, wg umowy          z  Wykonawcą tego zadania został ustalony od dnia podpisania umowy do **30.11.2024 r.**

**§ 4**

**1.** Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia     okoliczności od niego niezależnych.

**§ 5**

**1.**  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

**2.**  Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy powierzonego w § 2 niniejszej      umowy       wynosi **………………………….**  **słownie: (………………………………………………………………………………………)** w tym  podatek w wysokości  **VAT 23% ………………………. zł**

**3.**  W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych umową, z przyczyn niezależnych od      Inwestora, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości      zrealizowanych robót.

**4.**  Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w pkt 1 obejmuje      wszystkie      elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, oraz wszelkie standardy a także obejmuje      wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty.

**5.**  Wydłużenie okresu realizacji zadania ponad czas trwania określony w umowie, spowodowane wydłużeniem okresu realizacji robót budowlanych oraz zwiększenie lub zmniejszenie wartości robót, których wykonanie będzie niezbędne do realizacji zadania, nie stanowi podstawy do zmiany ceny ryczałtowej oraz do jakichkolwiek zmian warunków i zasad rozliczania.

**6.** Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie protokołu odbioru  końcowego      robót budowlanych określonych w § 2.

**7.**  Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie nastąpi w drodze przelewu, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę.

**§ 6**

**1.**  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z § 2 niniejszej umowy, przerwał ich wykonanie z przyczyn przez niego zawinionych, bądź wykonuje je w sposób nienależyty.

**2.**  W przypadku nienależytego wykonania obowiązków określonych w § 2 przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do obniżenia wynagrodzenia określonego w § 5 ust.2.

**3.**  W przypadku zawinionego odstąpienia od umowy w całości lub w części przez jedną ze stron, druga strona jest uprawniona do dochodzenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 6, ust. 2.

**4.**  Ponadto Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

1)   w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy,      w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie,

2)  za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 100,00 zł za każdy     dzień opóźnienia.

**5.**  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Wykonawca wyraża na to zgodę.

**7.**  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do     wysokości      rzeczywiście poniesionej szkody.

**8.**  Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w realizacji zadania w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

**§7**

**1.**  Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub jej      rozwiązania w sytuacji gdy:

a)  Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług budowlanych w terminie 3 dni od przekazania terenu      budowy Wykonawcy robót lub zaprzestał jego realizacji przez 3 dni kalendarzowe.

b)  wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie      publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

c)  Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy,

**2.**  Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod      rygorem      nieważności i zawierać uzasadnienie.

**3.**  W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 6 ust. 4

**§ 8**

**1.**  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9**

**1.**  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu      Cywilnego.

**2.**  Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają      rozstrzygnięciu     przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 10 RODO**

**3.**  Wykonawca niniejszym oświadcza, że przekazał osobom fizycznym, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej umowy, informacje wskazane w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

**4.**  Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informacje o których mowa w ust. 1 wszystkim osobom fizycznym których dane zostaną w przyszłości udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy.

**§ 11**

**1.** Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla, Wykonawcy 2 egz.     dla      Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA