Zapytanie ofertowe do udzielenia zamówienia na roboty budowlane, usługi , dostawy do kwoty 10.000.00/50.000.00 netto

„Zapytanie ofertowe”

Piaseczno, dnia 11.08.2023 r.

# I

# W związku z potrzebą udzielenia zamówienie na remont podłogi polegający na demontażu wykładziny z sali lekcyjnej, demontażu starej wykładziny z korytarza, oraz spawanie połączeń wykładziny, montaż wykładziny w sali lekcyjne 37,  korytarz w szkole, sala gimnastyczna  . Proszę o złożenie oferty do dnia 18.08.2023.r. .do godziny 12:00  w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną.

# Osoba odpowiedzialna do kontaktów Pani Izabela Świątkiewicz telefon 22 756-22-85     wew, 100,  drogą elektroniczną: iswiatkiewicz@sp1piaseczno.pl

II

# Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zamówienia i inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie.

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż i demontaż  wykładziny PCV w pomieszczeniach sala lekcyjna 37, korytarz, sala gimnastyczna w szkole, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im .Józefa Piłsudskiego w Piasecznie ul. Al. Kalin 30, Świętojańska 18,

- Demontaż polegający na wymianie wykładzin PCV , montaż cokołów  oraz ich utylizację, akrylowanie brzegów

- Naprawa podłoża jeżeli będzie taka potrzeba

- Montaż wykładziny PCV

- Akrylowanie brzegów , spawanie wykładziny

- Szczegółowy wykaz rodzaju wymaganych robót oraz dane techniczne zawiera załącznik nr 1 do zapytania.

W załączeniu następujące dokumenty :

wzór umowy, załącznik nr 1

# III Termin realizacji  przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w terminie:

od  21.08. 2023 r. do 31sierpnia 2023 r.

IV GWARANCJA : 24 miesiące

# V Kryteria wyboru oferty

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów,

- Cena brutto 100%

- Dokonanie wizji lokalnej

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia

Wymagania dotyczące zamówienia

# Prace konieczne do wykonania:

  - Dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty,

  - Wykonanie pomiaru ilości wykładziny ,

  - Dobór cokołów

  - Przygotowanie projektu   montażu   nowej wykładziny, akrylowanie nowej podłogi,

  - Montaż listwy progowej

  - Przygotowanie i odpowiednie zabezpieczenie miejsc wykonywania prac,

  - Demontaż istniejących starych wykładzin,

  - Dostawa i montaż nowych wykładzin  wraz niezbędnym osprzętem w punktach wymiany wykładziny

  - Wywóz i utylizacja zdemontowanej wykładziny