Nr 1/2017 postępowania – oznaczenie zamawiającego

Specyfikacja niniejsza zawiera :
1. Tom I Instrukcja dla Wykonawców
2. Tom II Wzór umowy w sprawie zamówienia
3. Tom III Opis przedmiotu zamówienia
4. Tom IV Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

TOM I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Zawartość
Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego	3
Rozdział 2. Definicje	3
Rozdział 3. Tryb udzielania zamówienia	3
Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia	3
Rozdział 5. Zamówienia częściowe	3
Rozdział 6. Zamówienia uzupełniające	3
Rozdział 7. Informacja o ofercie wariantowej	3
Rozdział 8. Termin wykonania zamówienia	3
Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu	3
Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu	4
Rozdział 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia	4
Rozdział 12. Wadium	5
Rozdział 13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	5
Rozdział 14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia	6
Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert	6
Rozdział 16. Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ	7
Rozdział17.ZebranieWykonawców,wizja lokalna terenu objętego przedmiotem zamówienia	7
Rozdział 18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami	7
Rozdział 19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty	7
Rozdział 20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty	8
Rozdział 21. Miejsce i termin otwarcia ofert	8
Rozdział 22. Tryb otwarcia ofert	8
Rozdział 23. Zwrot ofert bez otwierania	8
Rozdział 24. Termin związania ofertą	8
Rozdział 25. Opis sposobu obliczenia ceny	8
Rozdział 26. Kryteria oceny ofert	.	8
Rozdział 27. Oferta z rażącą niską ceną	9
Rozdział 28. Uzupełnienie oferty	9
Rozdział 29. Tryb oceny ofert	9
Rozdział 30. Odrzucenie oferty	10
Rozdział 31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania	10
Rozdział 32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia	10
Rozdział 33. Unieważnienie postępowania	10
Rozdział 34. Środki ochrony prawnej	10
Rozdział 35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	10
Rozdział 36. Podwykonawstwo	10
Rozdział 37. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ	10
Załącznik nr 1	12
Załącznik nr 2	14
Załącznik nr 3	15
Załącznik nr 4	17
Załącznik nr 5	19
Załącznik nr 5a	20
Załącznik nr 6	21
Załącznik nr 7	22
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

TOM II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA	22
WZÓR UMOWY
TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	27
TOM IV – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT	28

TOM I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zamawiający :	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej
Adres :	Biała ul. Parkowa 1	64-980 Trzcianka
Numer REGON :	301774622
Numer NIP :	763 212 00 67
Konto bankowe :	97 8951 0009 5501 3938 2000 0010
Telefon :	67 26 30 66
Telefax :	67 216 71 21
e-mail :	mosbiala@gmail.com
Rozdział 2. Definicje
Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami postępowania w sprawie udzielenia zamówień na roboty budowlane na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej.
Umowie – należy przez to rozumieć Umowę na wykonanie robót w ramach zamówienia podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
Wykonawcy - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,
Rozdział 3. Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony.
Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej mieszkalno-dydaktycznego o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej przy ul. Parkowa 1.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian piwnicy,
- wykonanie izolacji pionowej ścian,
-pozostałe roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarem robót,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na wykonane roboty udzielił Zamawiającemu rękojmi jakości na okres nie krótszy niż 36 m-cy.
Rozdział 5. Zamówienia częściowe
Nie dotyczy.
Rozdział 6. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Rozdział 7. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 8. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia – 21 sierpień 2017 r.
Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9.2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w pkt. 9.1.:
9.2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
9.2.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej czterech robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych budynków o łącznej powierzchni min 2500 m2 .
9.2.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
9.2.4 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:
Kierownik Budowy – specjalista w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych posiadający :
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych, Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych,
- zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
- minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami polegającymi na dociepleniu budynków.
9.2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantująca wykonanie zadania
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
9.3 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie
punkt 9.
9.4 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków.
9.5 Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
9.6 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły /spełnia – nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ, dołączonych do oferty.
Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
10.1 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
10.1.1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na art.24 ustawa zp.
10.1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
10.1.3 Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
10.1.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.1.5 Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
10.2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków wymaganych przez Zamawiającego należy przedłożyć następujące dokumenty: zgodnie z rozdziałem 31 niniejszej SIWZ.
10.2.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
10.2.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 9.2.2 niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
Wykaz wykonanych robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części robót podwykonawcy, do oferty należy załączyć zobowiązanie do współpracy sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do niniejszej SIWZ.
10.2.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Wykaz powinien potwierdzać spełnianie warunku określonego w pkt. 9.2.4 niniejszej SIWZ. Do wykazu winny być dołączone dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny to być uprawnienia zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, tzn.: kopie decyzji o przyznaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
10.3 Wszystkie dokumenty wymienione w Rozdziale 10 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
10.4 W celu potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia i że spełnione są warunki udziału
w postępowaniu, w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:
1) oświadczenie wymienione w pkt. 10.1.1 i dokumenty wymienione w pkt.10.1.2 ÷ 10.1.6 powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
2) dokumenty wymienione w pkt. 10.2.2 , 10.2.3 winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten (ci) z Wykonawców, który (którzy) potwierdza(ją) spełnianie warunków opisanych w Rozdziale 9 niniejszej SIWZ.
3) oświadczenie wymienione w pkt. 10.2.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.
Rozdział 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
11.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału
w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdz. 10 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.
11.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przyjąć następująca formę prawną: Konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy Konsorcyjnej określającej m.in. zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji wspólnego zadania, pełnomocnika Konsorcjum. Umowa Konsorcyjna winna być zawarta na okres Umowy o realizację zamówienia.
11.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
11.5. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika.
12. Wadium
12.1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości:
25.000 zł ( słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych ).
12.2. Forma wadium
1) Wadium może być wnoszone w następujących formach :
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie
z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy :
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib),
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do : „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano :
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) Postanowienia ust. 2) stosuje się również do poręczeń, określonych w ust.1) b).
12.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
       97 8951 0009 5501 3938 2000 0010
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność
2) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, wymienionej w punkcie 12.2.1 należy załączyć do oferty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oryginał w/w dokumentu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w księgowości MOS Biała, godziny, przed terminem składania ofert.
3) Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika.
4) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości.
12.4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert - 15.maja 2017 r.
12.5. Zwrot wadium
1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli :
a) upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy :
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona.
12.6. Utrata wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana :
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Rozdział 13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.1. Informacje ogólne
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
13.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
13.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego :
    97 8951 0009 5501 3938 2000 0010
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt.12.2.2 i 12.2.3 niniejszej SIWZ.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
13.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób :
- 70 % wartości zamówienia – Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
- 30 % wartości zamówienia – Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Rozdział 14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN (polskich złotych), minimalny, wymagany przez Zamawiającego terminie 21 od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania oferty.
15.1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej Podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź tez przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą SIWZ.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące
w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15.2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze
o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie
w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie
– arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisująca (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) art. 297 § 1. „kto
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
15.3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać :
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z pkt. 10.1.1,
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z pkt. 10.1.2 SIWZ,
d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z pkt. 10.1.3
e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zgodnie z pkt. 10.1.4,
f) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, zgodnie z pkt.10.2.1,
g) Kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
h) Wykaz wykonanych robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zgodnie z pkt. 10.2.2. Do wykazu Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
i) Zobowiązanie do współpracy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SIWZ,
j) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, zgodnie z pkt. 10.2.3. Do wykazu Wykonawca winien załączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie posiadają wymagane uprawnienia: kopie decyzji
o przyznaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
l) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z pkt. 15.1.4 niniejszej SIWZ,
ł) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z 11.1 niniejszej SIWZ,
m) dowód wniesienia wadium, zgodnie z Rozdz. 12. niniejszej SIWZ,
n) kosztorysy szczegółowe sporządzone na podstawie załączonego szczegółowego przedmiaru robót, kosztorysu „ślepego”, dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
15.4.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł
Ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.
Rozdział 16. Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ
16.1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do dnia
10 maja 2017r. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. Zamawiający zastrzega konieczność posługiwania się formą pisemną lub faxem przy zasięganiu informacji prawnie skutecznych.
16.2. Zmiany w treści SIWZ
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ.
2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ.
Rozdział 17. Zebranie Wykonawców, wizja lokalna terenu objętego przedmiotem zamówienia.
17.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania
o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ.
17.2. Zamawiający żąda, aby Wykonawcy, przed złożeniem oferty zapoznali się z obiektem, który będzie docieplany.
Rozdział 18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Wacław Ostrowski nr. telefonu 692 296 643
- Zdzisław Kasprzyk nr. telefonu 608 230 754
Rozdział 19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
19.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała , sekretariat , w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 15 maja 2017 r. do godz. 10:00
19.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco :
„Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku użyteczności publicznej - mieszkalno – dydaktycznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ”
Nie otwierać przed dniem 15 maja 2017 r. godz. 10:05.
19.3 Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy .

Rozdział 20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
20.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
20.2. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”
20.3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
Rozdział 21. Miejsce i termin otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ,
w świetlicy Nr.1 w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 10:05
Rozdział 22. Tryb otwarcia ofert.
22.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
22.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
22.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
22.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
3) informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
22.5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 22.1. i 22.4.2-3 niniejszej SIWZ.
Rozdział 23. Zwrot ofert bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.
Rozdział 24 Termin związany z ofertą
24.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
24.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
24.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt. 24.2, nie powoduje utraty wadium.
24.4.Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli niej jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Rozdział 25. Opis sposobu obliczenia ceny.
25.1. Cena oferty jest cena ryczałtową.
25.2 Cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915),.Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
25.3.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Tomie II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia).
25.4. Kosztorys robót należy sporządzić w oparciu o załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót i kosztorys „ślepy”.
25.5.W kosztorysie należy uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i nieujętych w przedmiarach robót
i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.
25.6. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w przedmiarach robót, uwzględniając wytyczne zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Pozycje, dla których nie zostaną ujęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe uważane będą, że zostały ujęte w innych cenach pozycji wymienionych w Przedmiarze Robót.
25.7. Wszystkie wartości określone w kosztorysie oraz ostateczna cena oferty, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.
25.8. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu.
25.9. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
25.10.Należy uwzględnić również że w czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie umożliwiającym Komunikację (zapewni nie zbędne przejścia, dojazdy i przejazdy) oraz zapewni ład i porządek na terenie budowy. Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić go do stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót.
Rozdział 26. Kryteria oceny ofert.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu następujące kryteria oceny oferta::
− Cena–– (C) - waga 60 pkt.,
− Rękojmia – (R) Wyrażony w miesiącach okres rękojmi na wykonane roboty budowlane waga – 40 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny sposób niż w pełnych miesiącach. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres rękojmi wynosi 36 miesięcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został okres 60 – miesięczny. gdzie 1% = 1 pkt.
2. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
        C of, min
C = ---------------------------- x 60 pkt.
        Cena of. bad
C Ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
C of, min Najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu z danym etapie badania i oceny ofert;
C of. bad cena oferty badanej

        Okres rękojmi w badanej ofercie – Okres rękojmi najkrótszy spośród złożonych ofert
R = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt.
        Okres rękojmi najdłuższy spośród złożonych ofert – Okres rękojmi najkrótszy spośród złożonych ofert

R Ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Rękojmia”

Okres rękojmi w badanej ofercie
Okres rękojmi najkrótszy spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu z danym etapie badania i oceny ofert
Okres rękojmi najdłuższy spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu z danym etapie badania i oceny ofert.

3. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej
        wg. wzoru: Wx = (Cx) +( Rx)
gdzie
 Wx – ilość punktów które otrzyma oferta ”x”
(Cx) - ilość punktów które otrzyma oferta ”x” za kryterium „ Cena ” ( nie więcej niż 60 pkt.)
( Rx) - ilość punktów które otrzyma oferta ”x” za kryterium „Rękojmia” ( nie więcej niż 40 pkt.)
4. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o określone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które przedstawiły taki sam bilans wskazanych powyżej kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonej ofercie.
6. Zamawiający poprawia w ofercie: − oczywiste omyłki pisarskie; − oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; − inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. ustawy.
 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym
w ustawie prawo zamówień publicznych oraz SIWZ, a także zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, w oparciu
o wskazane w ust. 1 kryteria.
26.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
26.2 Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy i uzna za najkorzystniejszą, tę, która spełni wymagania SIWZ oraz przedstawi najniższą cenę, najdłuższy okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane na realizację zamówienia.
Rozdział 27. Oferta z rażąco niską ceną.
27.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się
w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
27.2.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
27.3. Zamawiający odrzuca ofertę:
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Rozdział 28. Uzupełnienie oferty.
Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Rozdział 29. Tryb oceny ofert.
29.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
29.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów
i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
29.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
2) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
Rozdział 30. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku nie złożenia:
1 Oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3,oraz
2) n/w dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych, wymaganych zgodnie z rozdziałem 9.2.2 pkt. 1 SIWZ,
c) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
d) potwierdzoną kserokopię przelewu wadium lub oryginał operacji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Rozdział 31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
31.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone
w SIWZ 31.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
31.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz zasadnie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
31.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejsze oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w pkt. 32.3.1
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział 32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
32.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
3) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
4| zakres jest zawarta na okres wskazany w Tomie II niniejszej SIWZ.
32.2. Umowa może ulec modyfikacji, w tych jej postanowieniach, które dotyczą:
1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) Podwykonawców, w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystał z tej formy współpracy.
32.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
32.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą przedłożą Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia umowy regulujące podział obowiązków pomiędzy Wykonawców realizujących umowę wspólnie.
32.5 Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2001 r.) lub wypis/odpis umowy spółki zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.
32.6 Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Tomie II niniejszej SIWZ.
32.7 Zamawiający – zawiera umowę z Wykonawcą w ciągu dni od zawiadomienia o wyborze oferty.
Rozdział 33. Unieważnienie postępowania.
33.1. Zamawiający może odwołać lub unieważnić postępowanie przetargowe w całości lub części bez podania przyczyny.
33.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
Rozdział 34. Środki ochrony prawnej.
34.1 Każdy z Wykonawców ma prawo w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty wnieść sprzeciw do Dyrektora MOS w Białej.
34.2. Sprzeciw rozpatruje w terminie 7 dni od daty wniesienia. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny MOS może zmienić decyzję o wyborze oferty lub unieważnić przetarg.
Rozdział 35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
2) Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Rozdział 36. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazwy i adresu podwykonawcy. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. Ponadto do oferty należy załączyć zobowiązanie do współpracy podpisane przez wskazanego podwykonawcę.
Rozdział 37. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:
1. Załącznik nr 1 Formularza Oferty.
2. Załącznik nr 2 Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art.25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(dalej jako: ustawa Pzp)
3. Załącznik nr 3 Oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczania z postępowania składane na podstawie art.25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(dalej jako: ustawa Pzp)
 4. Załącznik nr 4 Oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych(dalej jako: ustawa Pzp) w terminie 3 dni od upublicznia „informacji z otwarcia ofert”art.24 ust 11
4. Załącznik nr 5 Wykazu wykonanych robót budowlanych
5. Załącznik nr 5a Wzór zobowiązania do współpracy
6. Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia
7. Załącznik nr 7 Projekt Umowy
8. Załącznik nr 8 Przedmiar robót na roboty budowlane
9. Załącznik nr 9 Kosztorys ofertowy (ślepy) na roboty budowlane
10.Załącznik nr10 Projekt kolorystki budynku
Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści Rozdz. 15 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników

        Załącznik nr 1 SIWZ

Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno - dydaktycznego
o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkoaj 1 Białej.
Zamawiający
        Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
        im. Ireny Sendlerowej w Białej
   ul. Parkowa 1
   Biała 64-980 Trzcianka
Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

………………………………………………
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Nr 1/2017 postępowania – oznaczenie zamawiającego

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 na zadanie p.n.
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszkalno – dydaktycznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała.
 1. Cena, musi być podana w ofercie w złotych polskich, liczbą i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 Cena łączna na wykonanie Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno - dydaktycznego o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Białej wynosi:

Wartość bez podatku VAT ........................................ PLN
(słownie : .................................................................................................. PLN)
VAT ….. % tj. .............................................PLN naliczony zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wartość z podatkiem VAT ........................................................................... zł

(słownie : ......................................................................................................... PLN (wartość podlegająca ocenie)

1.2 Udzielimy ………………. Miesięcy „Rękojmi ‘ na wykonane prace budowlane. (wartość podlegająca ocenie)
2. OŚWIADCZENIE
Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że :
1)zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2)gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
5) zapoznałem(liśmy) się z obiektem,
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ, 7) w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuje(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuje(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią Rozdz.13 SIWZ,
8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w pkt. 11.1 SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*,
9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
10) [nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]* :
L.p.	Nazwa części zamówienia	Nazwa i adres Podwykonawcy
a)
b)

* - niepotrzebne skreślić
11) wadium o wartości :
25 000 zł zostało wniesione w dniu …………….. w formie …………………………………
…………………………………………………..,
…………………………………………………..,
(potwierdzenie w załączeniu).
12) proszę(simy) o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto ** :
………………………………………………………………………………………
** dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu
Jesteśmy świadomi, że jeżeli :
 odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 odmówimy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie, to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
13) załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………………….
7. …………………………………………………………………………………………….
8. …………………………………………………………………………………………….
9. …………………………………………………………………………………………….
10. …………………………………………………………………………………………….
11. …………………………………………………………………………………………….
12. …………………………………………………………………………………………….
13. …………………………………………………………………………………………….
14. …………………………………………………………………………………………….
15. …………………………………………………………………………………………….
Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach.

9. PODPISY
l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób)upoważnionej(ych)do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data
1)
2)

……………………………………. dnia ……………………
Uwagi:
   * Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XII SIWZ.
** Brak wypełnienia przez Wykonawcę oznacza, iż zaoferowany zostanie minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres rękojmi określony w Rozdziale II ust. 2 pkt. 2 SIWZ. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został okres 60 – miesięczny. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu rękojmi wyrażonego w inny sposób niż w pełnych miesiącach

        Załącznik Nr 2 do SIWZ
Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno – dydaktycznego
 o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała.
        Zamawiający
        Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
        im. Ireny Sendlerowej w Białej
    ul. Parkowa 1
    Biała 64-980 Trzcianka

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Nr 1/2017 postępowania – oznaczenie zamawiającego

        OŚWIADCZENIE Wykonawcy

składane na podstawie art.25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych(dalej jako: ustawa Pzp);

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno - dydaktycznego o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała prowadzonego przez Komisję przetargową Młodzieżowego Ośródka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ.

        ...................................... ( miejscowość), dnia. ....................................

        ….............................................................
  (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

        Załącznik Nr 3 do SIWZ
Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno – dydaktycznego
 o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała

        Zamawiający
        Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
        im. Ireny Sendlerowej w Białej
   ul. Parkowa 1
   Biała 64-980 Trzcianka

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania

Nr 1/2017 postępowania – oznaczenie zamawiającego

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art.25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych(dalej jako: ustawa Pzp);

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno - dydaktycznego o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała prowadzonego przez Komisję przetargową Młodzieżowego Ośródka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej oświadczam co następuje:

 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 5 pkt. 1
ustawy Pzp

...................................... ( miejscowość), dnia. ....................................

        ….............................................................
  (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….ustawy Pzp(podać mające zastosowanie podstawę do wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.1 pkt. 13-14, 16-20, lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………….(miejscowość), dnia …………………………r.

        ………………………………….
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – art. 22a

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ch podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
Podmiotu: NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………….(miejscowość), dnia …………………………r.

        ………………………………….
        (podpis

Uwaga:

1 Wypełnia tą część oświadczenia wykonawca jedynie wtedy, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu na podstawie art.22a ust.1 i 2 ustawy pzp.
2. W przypadku podpisania w/w oświadczenia przez wykonawcę – zgodnie z art.22a t.1-2 ustawy pzp wymaga się złożenia w ofercie oświadczenia/ deklaracji tego podmiotu ze wskazaniem, w jakim zakresie w trakcie realizacji tego zamówienia podmiot ten udostępni swoje zdolności.
3. W przypadku udostępnienia przez dany podmiot zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga się na podstawie art.25a ust3 ustawy pzp złożenia dodatkowej deklaracji o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postępowania – w/w fragment oświadczenia.
4. Jednocześnie informuje się, w przypadku udostępnienia zasobów przez ten podmiot, zgodnie z art.22a ust 4:’.. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

        Załącznik Nr 4 do SIWZ
(Oświadczenie składane w terminie 3 dni od upublicznia „informacji z otwarcia ofert”art.24 ust 11)

Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno – dydaktycznego
 o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała.
        Zamawiający
        Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
        im. Ireny Sendlerowej w Białej
   ul. Parkowa 1
   Biała 64-980 Trzcianka

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Nr 1/2017 postępowania – oznaczenie zamawiającego

        OŚWIADCZENIE wykonawcy

składane na podstawie art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych(dalej jako: ustawa Pzp);

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA- art. 24 ust 1 pkt. 23
 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno - dydaktycznego o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała prowadzonego przez Komisję przetargową Młodzieżowego Ośródka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej oświadczam co następuje:

1. Oświadczam, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp(Dz. U.
 z 2015 r. poz.2164 ze zmian., tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184 z późniejszymi zmianami)*.

        ...................................... ( miejscowość), dnia. ....................................

        ….............................................................
  (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

2. Oświadczam, że należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp(Dz. U.
 z 2015 r. poz.2164 ze zmian., tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184 z późniejszymi zmianami)*.

 l.p. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1
2

Uwaga:
Wykonawca nie ma obowiązku składać pełnego wykazu podmiotów w zakresie tzw. Grupy kapitałowej o której mowa powyżej. Należy wypełnić w/w wykaz tylko wtedy, gdy odrębną ofertę złożył samodzielnie lub wspólnie z innymi, wykonawcami podmiot do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca składający tą ofertę.

Jednocześnie przekładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu udzielenie zamówienia )*………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Uwaga:
 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust.5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art.ust.1pkt.23.
Wraz ze Złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

        ...................................... ( miejscowość), dnia. ....................................

        ….............................................................
  (podpis)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

...................................... ( miejscowość), dnia. ....................................

        ….............................................................
  (podpis)

        Załącznik Nr 5 do SIWZ
Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno - dydaktycznego
o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała.

        Zamawiający
        Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
        im. Ireny Sendlerowej w Białej
   ul. Parkowa 1
   Biała 64-980 Trzcianka

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania

Nr 1/2017 postępowania – oznaczenie zamawiającego

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
OŚWIADCZAM(Y), ŻE :
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane :
L.p.		Nazwa roboty budowlanej/ Zakres, wartość	Data wykonania robót budowlanych		Nr strony w ofercie z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone)
			Początek (data)	Zakończenie (data)
Roboty polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynków wielorodzinnych
1
2
3

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że wskazane w tabeli powyżej roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej roboty budowlanej skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty.

Miejscowość...................................... , dnia…………………………………

        ....................................
        (podpis)

        Załącznik Nr 5a do SIWZ
Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno - dydaktycznego
o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała.

        Zamawiający
        Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
        im. Ireny Sendlerowej w Białej
   ul. Parkowa 1
   Biała 64-980 Trzcianka

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania

Nr 1/2017 postępowania – oznaczenie zamawiającego

        Zobowiązania do współpracy
…………………………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY
Zobowiązuję się do współpracy z firmą:

………………………………………………………………………………………………….
przy wykonywaniu zamówienia na Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno - dydaktycznego o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała.

        ...................................... , dnia. ....................................

        ….............................................................
        (podpis )

        Załącznik Nr 6 do SIWZ
Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno - dydaktycznego
o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkoaj 1 Biała.

        Zamawiający
        Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
        im. Ireny Sendlerowej w Białej
   ul. Parkowa 1
   Biała 64-980 Trzcianka

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania

 Nr 1/2017 postępowania – oznaczenie zamawiającego

  Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia

WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami,
(spełniających warunek określony w pkt. 9.2.4 niniejszej SIWZ)
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszkalno -dydaktycznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała.
Oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia
Rodzaj specjalności	Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić poszczególne funkcje* z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych czynności	Numer uprawnień i nazwa organu, który je wydał
KIEROWNIK BUDOWY
Kierownik budowy specjalista w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych

UWAGA !
Do wykazu winny być dołączone dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie posiadają wymagane uprawnienia: kopie decyzji o przyznaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Miejscowość ...................................... , dnia. .................................... ….............................................................
        (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
        woli w imieniu Wykonawcy)

        Załącznik Nr 7 do SIWZ
Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno - dydaktycznego
o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała.

        Zamawiający
        Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
        im. Ireny Sendlerowej w Białej
   ul. Parkowa 1
   Biała 64-980 Trzcianka

Wykonawca

………………………………………………….
…………………………………………………
(pełna nazwa/ firma, adres w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………..

……………………………………………………….
(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania

N postępowania – oznaczenie zamawiającego

TOM II - WZÓR UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
        UMOWA
W dniu ………………….. w MOS Białej pomiędzy :
Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej Biała ul . Parkowa 1 64-980 Trzcianka
NIP 763 20 92 218
reprezentowanym przez: Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej - Sławomira Milczarka
zwaną w umowie ZAMAWIAJĄCYM,
a
reprezentowaną przez :
1. ..............................................
2. ..............................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargu nieograniczonego ZAMAWIAJĄCY powierza,
a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszkalno - dydaktycznego wraz pracami dodatkowymi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała.
2. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót.
3. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie i w jego imieniu, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.
4. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową.
§ 2
TERMIN REALIZACJI
Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni po przekazaniu protokolarnym terenu budowy.
Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 21 sierpnia 2017 roku
§ 3
ZAŁĄCZNIKI
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót.
b) Kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do :
1. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Dokonania odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz odbiorów
    częściowych.
3. Dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
§ 5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
WYKONAWCA zobowiązuje się do :	1. Protokolarnego przejęcia terenu budowy w określonym terminie.
2. Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymania terenu w stanie umożliwiającym
komunikację, zapewnienia niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na terenie budowy.
3. Terminowego wykonania robót.
4. Wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi Polskimi Normami
i Instrukcją ITB.
5. Zapewnienia materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy.
6. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA ponosi całkowitą odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
7. Zgłaszania ZAMAWIAJĄCEMU do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź zanikających. Jeżeli WYKONAWCA nie poinformuje o tych faktach ZAMAWIAJĄCEGO będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.
8. Uporządkowania terenu po zakończeniu budowy i przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU
w terminie do ……………….. 2017 r.
9. Zgłaszania obiektu do odbioru ostatecznego oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru
i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad.
§ 6
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Niniejszy paragraf stosuje się w przypadku WYKONAWCÓW wspólnie realizujących umowę
1. Partnerzy działający wspólnie jako WYKONAWCY są solidarnie odpowiedzialni wobec ZAMAWIAJĄCEGO za wykonanie robót budowlanych.
2. Zakres zadań i rola każdego partnera określone zostały w porozumieniu podpisanym przez osoby upoważnione do działania w imieniu każdego partnera, a złożonym ZAMAWIAJĄCEMU przed zawarciem niniejszej umowy.
3. WYKONAWCY wspólnie realizujący umowę nie zmienią swojego składu firm (określonego w porozumieniu) przez cały okres wykonywania umowy bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego z Partnerów.
4. Partnerzy, o których mowa w ust. 1 udzielą pełnomocnictwa Pełnomocnikowi, który w Ich imieniu będzie działał wobec ZAMAWIAJĄCEGO w tym, w szczególności będzie umocowany do zaciągania zobowiązań, wystawiania faktur, przyjmowania płatności oraz przyjmowania od ZAMAWIAJĄCEGO instrukcji na rzecz wszystkich Partnerów i każdego z osobna.
§ 7
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą WYKONAWCY będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.
2. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ofertą WYKONAWCY, bez VAT za wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi: ………………………………………………....................- PLN
plus podatek VAT ………%	...................... - PLN
Razem z VAT:	..................... - PLN
słownie PLN :...................................................................................................
§ 8
ROZLICZENIE
1. Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturą VAT.
2. Wynagrodzenie na rzecz WYKONAWCY, za wykonane roboty, płatne będzie na rachunek bankowy ……………………………………… umiejscowiony
w banku……………………………………….. w ciągu 30 dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem potwierdzenia wykonanych robót podpisanym przez inspektora nadzoru.
§ 9
KIEROWNICTWO I NADZÓR
1. Kierownikiem robót ze strony WYKONAWCY będzie :
- ………………………………………………………………..
2. Inspektorem nadzoru robót ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie :
- ………………………………………………………………..
§ 10
PODWYKONAWCY
1. WYKONAWCA zleci podwykonawcy(om), zgodnie z Formularzem Oferty, część robót objętych umową.
2. WYKONAWCA gwarantuje, że podwykonawca dysponuje potencjałem technicznym
i znajduje się w takiej sytuacji ekonomicznej, która umożliwi prawidłowe wykonanie zamówienia objętego umową.
3. WYKONAWCA wypłaca wynagrodzenie za wykonane roboty podwykonawcy zgodnie
z wiążącą ich w tym zakresie umową.
§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formie ………………………………….. zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości ………………………………….. PLN, słownie : ……………………………………… PLN. co stanowi 8 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1.
2. Zabezpieczenie w formie pieniądza wpłacone zostało na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO
o nr ………………………………………………………………...
3. Zabezpieczenie służy do zaspokojenia roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO powstałych
w związku ze stwierdzeniem odpowiedzialności umownej WYKONAWCY. Zaspokojenie roszczeń może być dokonane do kwoty określonej w ust. 1, niezależnie od wysokości naliczonych kar umownych.
4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane tj. po ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem robót, a pozostała część tj. 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymana w celu pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością ZAMAWIAJĄCEGO i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robót	.
6. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy WYKONAWCY.
§ 12
ODBIÓR ROBÓT
WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru ostatecznego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, WYKONAWCA usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. Po protokolarnym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 13
PISEMNA RĘKOJMIA
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Okres rękojmi wynosi ………. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się usunąć na swój koszt usterki powstałe w okresie gwarancyjnym
w możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację usterki, WYKONAWCA wystąpi do ZAMAWIAJĄCEGO o akceptację innego terminu naprawy.
4. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie ustalonym w pkt.3, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko WYKONAWCY przez osoby trzecie po uprzednim powiadomieniu i bez utraty praw wynikających z reklamacji.
5. Drobne naprawy mogą być wykonane przez ZAMAWIAJĄCEGO na koszt WYKONAWCY po wyrażeniu zgody przez WYKONAWCĘ i bez utraty praw ZAMAWIAJĄCEGO wynikających
z gwarancji.
6. Na 3 miesiące przed terminem upływu gwarancji ZAMAWIAJĄCY wraz z WYKONAWCĄ przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych usterek winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.
§ 14
ZMIANA ZAKRESU
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i terminu wykonania robót
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§ 15
KARY UMOWNE
1. WYKONAWCA będzie zobowiązany zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach :
a) za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy 0,05% wynagrodzenia umownego
z podatkiem VAT,
b) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na usunięcie usterek : 1 % wartości umowy z podatkiem VAT,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada WYKONAWCA: 5% wartości umowy
z podatkiem VAT,
2. Jeżeli przed upływem umownego terminu wykonania przedmiotu umowy jakakolwiek jej część została uznana przez ZAMAWIAJĄCEGO za zakończoną lub została mu przekazana, podstawą naliczenia kary pieniężnej za niedotrzymanie terminu będzie zmniejszona o wartość części prac zakończonych i odebranych. WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.
3. WYKONAWCA ma obowiązek zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.
4. ZAMAWIAJACY ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
5. Odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO może nastąpić gdy WYKONAWCA:
a) bez uzasadnionego powodu po podpisaniu umowy nie rozpoczął pracy w ciągu 14 dni
kalendarzowych,
b) w przypadku wstrzymania prac przez ZAMAWIAJĄCEGO i następnie pisemnego powiadomienia WYKONAWCY o wznowieniu prac – nie podjął ich w ciągu 30 dni kalendarzowych,
c) nie zapewni odpowiedniej ilości pracowników (w tym również brak akceptacji podwykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO) i z tego powodu uniemożliwi prawidłowe wykonanie umowy.
d) w sposób rażący naruszył warunki niniejszej umowy.
6. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne :
a) za opóźnienie w płatnościach poszczególnych faktur w wysokości odsetek ustawowych,
b) za odstąpienie od umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO - 5 % wartości umowy z podatkiem VAT.
7. ZAMAWIAJACY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku, WYKONAWCA może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy. Kary umowne w tym przypadku nie są naliczane.
8. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 5 i w ust. 7 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
9. Kary umowne mogą być potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz
z faktur wystawionych przez WYKONAWCĘ.
§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO	.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych obowiązujących
w Polsce przepisów prawa.
§ 18
WYKONAWCA nie ma prawa cesji wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 19
1.W razie powstania sporu na tle wykonanej umowy WYKONAWCA zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2.Ewentualne spory, które nie zostaną załatwione polubownie, będą podlegały ostatecznemu rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
3.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają pisemnej akceptacji obu stron, pod rygorem nieważności.
4.Językiem umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentacji/ dokumentów sporządzonych przez WYKONAWCĘ oraz komunikowania się stron jest język polski.
§ 20
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony.
§ 21
Niniejsza umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja z dodatkowymi robotami budowlanymi budynku użyteczności publicznej - mieszkalno - dydaktycznego o powierzchni mieszkalnej powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1 Biała.
Planowane roboty remontowe budynku mają na celu likwidację wad technologicznych typu przemarzanie oraz przecieki ścian i stolarki zewnętrznej, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (co jednocześnie zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem), oraz poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu. Planowane roboty nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Wprowadzają jedynie zmiany w wyglądzie elewacji, w zakresie grubości ścian, elementów wykończeniowych i kolorystyki.
Termin realizacji zamówienia – 21 sierpnia 2017roku.
Rodzaj i zakres robót remontowych
Roboty budowlane:
 wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych za pomocą metody „lekkiej - mokrej” np. w systemie Bolix, Kreisel, Atlas Stoper. Jako materiał izolujący zastosowano styropian gr.15 cm przyklejony do ścian zewnętrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie.
 wymiana parapetów z blachy powlekanej poliestrem, gr. 0,55 mm,
 wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku z betonu B-15, ze spadkiem 2 %
   od budynku,
 inne roboty wynikające z przedmiaru i technologii robót.
Roboty instalacyjne elektryczne
 przebudowa zwodów instalacji odgromowej,
DOCIEPLENIE ŚCIAN
Budynek należy ocieplić metodą „lekką-mokrą” opisana w instrukcji ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”. Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian od strony zewnętrznej warstwowego układu elewacyjnego, w którym warstwę izolacyjną stanowią płyty ze
styropianu, a warstwę elewacyjną
– cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy wykonany na podkładzie zbrojonym tkaniną szklaną. Docieplenie budynku przy ulicy Parkowej 1 z robotami towarzyszącymi,
Powierzchnia ścian do ocieplenia – 1120,34 m 2
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów budowlanych równoważnych (tzn. posiadających co najmniej te same parametry techniczne i jakościowe) z materiałami budowlanymi wskazanymi
w projekcie budowlanym.
UWAGA!
Do przyjętego systemu ociepleń należy załączyć (na etapie wykonawstwa) aprobatę techniczną ITB dopuszczenia do stosowania wraz z wytycznymi stanowiącymi załącznik.
POTWIERDZENIA MATERIAŁOWE
Wszystkie materiały do wykonania pozycji wymienionych w zakresie robót (przedmiarze) objętych niniejszym zamówieniem powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie, czego poświadczeniem będzie przekazanie Zamawiającemu stosownych aprobat technicznych, deklaracji zgodności, atestów, certyfikatów i innych dokumentów.

TOM IV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW .

CZĘŚĆ OGÓLNA.
Nazwa i adres obiektu.
Budynek mieszkalno-dydaktyczny Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białe ul. Parkowa 1
1.1.	Przedmiot i zakres robót.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące Wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem FS-10 w systemie bez spoinowym metodą lekką – mokrą .
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu aplikację zestawu materiałów do ocieplenia i wykonania ścian zewnętrznych budynku mieszkalno-dydaktycznego, która polega na przymocowaniu do ścian, płyt styropianu za pomocą kleju i dybli plastikowych ścian, wzmocnieniu ich zaprawy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną i wykończeniu całości wyprawą tynkarską .
CPV 45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
CPV 45 32 10 00-3 Izolacja cieplna.
1.2.Określenia podstawowe. Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne
z Polskimi Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 109, póz. 1156) Załącznik Nr l, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm
i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych.
W Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczony jako kompletny system ATLAS STOPTER lub innego porównywalnego producenta systemów dociepleń BSO, składający się minimum z następujących składników:
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu;
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie;
- warstwy wykończeniowej systemu;
Podłoże - powierzchnia ściany. Występuje łuszczenie się farb nawierzchniowych oraz ubytki tynku elewacji które należy uzupełnić.
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany
w formie płyt na ścianie zewnętrznej i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa klejowa - materiał sytemu do przyklejenia materiału izolacyjnego do podłoża.
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża i profile.
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni do izolacji cieplnej, zawierająca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatka z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy
z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych .
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny lub nieorganiczny system, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe, kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowaniu jej powierzchni.
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH.
Wszystkie materiały do wykonania BSO powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne.
Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
Zaprawa klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 +/- l cm.
Płyty termoizolacyjne:
płyty ze styropianu ekspandowanego, mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m, powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 1995 r.). Mocowane są zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie
- metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163; płyty ze styropianu ekstrudowanego
- ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem - nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgotność gruntowa) zalecane stosowanie na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164.

Łączniki mechaniczne:
kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krążki termoizolacyjne zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy służące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach
- zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierająca wypełniacze, masa nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
Zaprawy tynkarskie:
-	zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości
i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5 - 2,5 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu „baranek" lub „kornik".
Farby - farby elewacyjne krzemianowe i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
- profile cokołowe (startowe) - elementy z aluminium lub PCV, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłożą za pomocą kołków rozporowych;
- narożniki ochronne - elementy z aluminium powleczone siatką służące do zabezpieczania (wzmocnienia)
  i wyprofilowania krawędzi (narożników budynków, ościeży) przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- listwy krawędziowe - elementy z aluminium służące do wykonywania styków BSO z innymi materiałami (ościeżnice)
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO.
- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki służącej do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi.
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej.
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile dekoracyjne).
profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu , pokrywane warstwą zbrojoną i malowane.
- podokienniki - systemowe elementy lub wykonane z blachy powlekanej, dostosowane
     do montażu z BSO.
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH.
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej specyfikacji.
Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych niezbędne są:
- do wykonywania robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych;
- do przygotowywania mas i zapraw klejowych - mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw
  i klejów budowlanych;
- do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki do materiałów suchych i o konsystencji past;
- do nakładania mas i zapraw - pace stalowe zębate, pace stalowe gładkie, szpachelki, kielnie, łaty oraz do podawania i nakładania mechanicznego (agregaty, pistolety natryskowe)
- do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), pace z papierem ściernym.
- do mocowania płyt izolacyjnych - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych)
- do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe do ich nakładania , pace z tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni.
pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Ogólne warunki sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej specyfikacji. Materiały wchodzące w skład BSO, należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobatą techniczną, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.
5.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót - część ogólna. Ocieplenie należy wykonać w kompletnym wybranym systemie, który posiada Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzględnieniem Certyfikatu Zgodności. Przed rozpoczęciem przygotowania podłoża należy:
- dokonać próby odporności na ścieranie - poprzez ocenę stopnia zapylenia i osypywania się powierzchni;
- dokonać próby odporności na skrobanie - poprzez wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni za pomocą rylca;
- dokonać próby zwilżenia - za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza;
- dokonać sprawdzenia równości - poprzez sprawdzenie wielkości odchyłek ściany; dokonać kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.
Zasady przygotowania podłoża.
- zmyć podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, luźne cząstki materiału podłoża;
-	w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się warstw malarskich.
- usunąć nierówności i ubytki podłoża, poprzez wypełnienie ubytków zaprawą wyrównawczą;
-	usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża i odczekać do jego wyschnięcia

5.1. Wykonanie bezpoinowego systemu ociepleń.
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej temperatura od + 5°C do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i silnego wiatru.
Gruntowanie podłoża.
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta sytemu BSO, należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię za pomocą pędzli malarskich.
Montaż płyt izolacji termicznych.
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi
i zamontować wzdłuż niej listwę cokołową (startową), 3 kołki rozporowe na l mb listwy, oraz po jednym w skrajnych otworach. Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejową na powierzchnię płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków (przynajmniej 8) i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa).
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą.
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie
z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej niż 24 godz. Po zakończeniu klejenia, należy wykonać mocowanie płyt izolacyjnych, łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (5 szt/m2). Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe,
a następnie wkręcić lub wbić trzpienie tak aby talerzyki kołków nie wystawały poza obrys płyty izolacyjnej.
Wykonanie detali elewacji.
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży okiennych i drzwiowych, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników ochronnych, listew, profili dekoracyjnych, taśm i pasków siatki zbrojącej.
Wykonanie warstwy zbrojącej.
Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy wykonać i zamontować wszystkie obróbki blacharskie: na gzymsach
i ogniomurach oraz podokienniki zewnętrzne.
Z pasków siatki zbrojącej (o wymiarach 30 x 20 cm) wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych
i drzwiowych.
Na powierzchni płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą zębatą warstwę zaprawy klejącej, o szerokości siatki a następnie nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy gładkiej siatkę zbrojącą, powierzchnię warstwy zbrojącej wygładzić tak, aby zatopiona w zaprawie klejącej siatka była całkowicie zakryta zaprawą.
Zaprawa zbrojąca powinna być wtapiana pasami pionowymi z góry na dół, z zakładem ok. 10 cm, jedna na drugą. Nierówności zeszlifować papierem ściernym.
Gruntowanie zaprawy zbrojącej.
Zależnie od systemu, na powierzchni zaprawy zbrojącej nanieść środek gruntujący, w celu
zwiększenia przyczepności zaprawy tynkarskiej.
Farbę gruntującą należy nakładać ręcznie za pomocą pędzli lub wałka malarskiego. Montaż elementów dekoracyjnych.
Elementy dekoracyjne zamontować (nakleić) na powierzchnię wykonanej zaprawy zbrojonej. Warstwa wykończeniowa — tynkowanie i malowanie.
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej i środka gruntującego wzmacniającego podłoże, (nie wcześniej niż 48 godz.) od jej wyschnięcia. Nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Wszystkie odcięcia i przerwy technologiczne wykonać za pomocą taśm malarskich. Niedopuszczalne jest łączenie zaprawy tynkarskiej w sposób nieregularny zacierając świeży tynk na poprzedni już wyschnięty. Zaprawa tynkarska po ułożeniu powinna być zabezpieczona przed niepożądanym wpływem warunków technicznych.
Po całkowitym wyschnięciu zaprawy tynkarskiej należy rozplanować kolorystykę wg rysunków elewacji, dokonując oddzielenia kolorów, za pomocą taśm malarskich i pomalować farbami silikonowymi. Farby silikonowe należy nakładać za pomocą pędzli lub wałka malarskiego. Po całkowitym wyschnięciu powłoki silikonowej należy zamontować rury spustowe, instalację odgromową i okratowania okienne. Miejsca przebić elewacji w wyniku montażu, dodatkowo uszczelnić silikonem bezbarwnym odpornym na działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.
Wymaga się aby wszystkie użyte do budowy materiały posiadały atesty i były dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości, nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez Producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postawieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.
7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
Ogólne warunki podano w pkt 1.1 części ogólnej ST.
Jednostką obmiarową robót jest l m2 docieplanej powierzchni.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzeniu
w naturze.