............................................................ Świętochłowice, 04.06.2025r.

(Pieczęć placówki) (data)

znak sprawy: **SP17.D.26.1.2025**

**Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn.:**

**„Remont schodów na 2 klatkach schodowych w budynku B Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17** **w okresie 01.07.2025-15.08.2025 r.”**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Nazwa: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustaw Morcinka  
w Świętochłowicach

Nip.: 627-12-63-016

Regon: 000725306

Tel.: 32 2454-939

Mail:[**s**](mailto:mzo@mzo.swietochlowice.pl)**ekretariat@sp17.swietochlowice.pl**

Adres strony internetowej Zamawiającego**:** https://sp17.sw-ce.biposwiata.pl/

1. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000,00 wyrażonej w złotych polskich (Dz. U.   
2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów na w budynku B na 2 klatkach schodowych  
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach na 2 klatkach.

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne,

45000000-7 – roboty budowlane,

Opis przedmiotu zamówienia :

**BIEG SCHODÓW DO PIWNICY + SPOCZNIK (drzwi wejściowe) + BIEG SCHODÓW NA PARTER ( 2 klatki schodowe)**

**Prace przygotowawcze**

1. Skuwanie wystającej bocznej części schoda.

2. Skucie pierwszego schoda przy korytarzu.

3. Naprawa uszkodzonej powierzchni schodów. Skuwanie warstwy wierzchniej. Gruntowanie powierzchni gruntem z piaskiem kwarcowym, uzupełnienie (nadlanie) brakującej części schoda szybkosprawną wylewką betonową ATLAS POSTAR 20 . Dostosowanie wysokości do pozostałych schodów.

4. Uzupełnienie nierówności podstopnicy.

5. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, wyniesienie gruzu do kontenera.

6. Usunięcie podbudowy płytki cementowej na powierzchni spocznika, wyniesieniem gruzu do kontenera.

7. Skucie cokołu z płytki gresowej wzdłuż ścian na spoczniku oraz wzdłuż biegu schodowego do piwnicy.

8. Uzupełnianie ubytków w ścianie w miejscach usuniętego cokołu. Tynkowanie ręczne ścian.

9. Wykonanie wylewki betonowej na powierzchni spocznika o grubości do 5 cm wraz  
z ułożeniem warstwy styropianu oraz foli budowlanej.

**Prace glazurnicze**

10. Gruntowanie powierzchni schodów gruntem zwiększającym przyczepność (z dodatkiem piasku kwarcowego).

11. Ułożenie płytki gresowej na schodach. Stopień + podstopnica. Stopień - płytka gresowa ryflowana, zaoblona oraz antypoślizgowa.

12. Ułożenie płytki gresowej na spoczniku schodów.

13. Cokół z płytki ciętej (spocznik, bieg schodów).

**BIEG SCHODÓW PARTER - I piętro**

**Prace przygotowawcze.**

14. Skuwanie wystającej bocznej części schoda.

15. Skucie pierwszego schoda przy korytarzu.

16. Uzupełnienie nierówności podstopnicy.

**Prace glazurnicze**

17. Gruntowanie powierzchni schodów gruntem zwiększającym przyczepność (z dodatkiem piasku kwarcowego).

18. Ułożenie płytki gresowej na schodach. Stopień + podstopnica. Stopień - płytka gresowa ryflowana, zaoblona oraz antypoślizgowa.

19. Gruntowanie powierzchni spocznika gruntem zwiększającym przyczepność (z dodatkiem piasku kwarcowego).

20. Ułożenie płytki gresowej na spoczniku schodów.

21. Cokół z płytki ciętej (spocznik, bieg schodów)

**BIEG SCHODÓW I PIĘTRO -> II PIĘTRO**

**Prace przygotowawcze.**

22. Skuwanie wystającej bocznej części schoda.

23. Skucie pierwszego schoda przy korytarzu.

24. Uzupełnienie nierówności podstopnicy.

**Prace glazurnicze**

25. Gruntowanie powierzchni schodów gruntem zwiększającym przyczepność (z dodatkiem piasku kwarcowego).

26. Ułożenie płytki gresowej na schodach. Stopień + podstopnica. Stopień - płytka gresowa ryflowana, zaoblona oraz antypoślizgowa.

27. Gruntowanie powierzchni spocznika gruntem zwiększającym przyczepność (z dodatkiem piasku kwarcowego).

28. Ułożenie płytki gresowej na spoczniku schodów.

29. Cokół z płytki ciętej (spocznik, bieg schodów).

**WEJŚCIE NA STRYCH**

**Prace przygotowawcze.**

30. Skuwanie wystającej bocznej części schoda.

31. Skucie pierwszego schoda przy korytarzu.

32. Uzupełnienie nierówności podstopnicy.

**Prace glazurnicze**

33. Gruntowanie powierzchni gruntem zwiększającym przyczepność (z dodatkiem piasku kwarcowego).

34. Ułożenie płytki gresowej na schodach. Stopień + podstopnica. Stopień - płytka gresowa ryflowana, zaoblona oraz antypoślizgowa.

35. Ułożenie płytki gresowej na spoczniku schodów.

36. Cokół z płytki ciętej (spocznik, bieg schodów).

1. **TERMIN I FORMA WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ ODPŁATNOŚCI ZA** **WYKONANĄ USŁUGĘ**

**1.**Czas wykonywania usługi: zgodnie z podpisaną umową.Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

**2.**Czas związania ofertą: 30 dni.

**3.**Usługa świadczona będzie przez Wykonawcę: od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00.

**4.**Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w okresach miesięcznych na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę są zrealizowane zamówienia.

**V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który:

**1.**Świadczył podobne usługi w czasie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

**2.**Złoży ofertę wraz z dokumentem, potwierdzającym należyte wykonanie usługi (referencje, opinia itp.)

**VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Przygotowanie oferty przez Wykonawcę.

**1.**Wykonawca winien prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą.

**2.**Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem Zamówienia.

**3.**Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione   
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną  
w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez pełnomocnika Wykonawcy.

**4.**Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument wchodzący w skład oferty lub złożony z ofertą sporządzany w języku innym niż Polski musi być złożony z tłumaczeniem na język Polski.

**5.**Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

**6.**Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty lub   
złożonych dokumentów i oświadczeń oraz wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

**VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**1.**Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**2.**Ofertę należy złożyć osobiście w wersji papierowej w sekretariacie szkoły (budynek A). Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z nazwą zamówienia i znakiem sprawy.

**3.**Ofertę należy składać w terminie **do dnia 17.06.2025 r.**

**4.**Dane osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: **Dyrektor Izabela Witta tel. 32 2454 939.**

**VIII. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

**1.**Zamawiający informuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Pozostali Wykonawcy otrzymają informację o tym, że ich oferta nie została wybrana drogą elektroniczną na adres e-mail.

**2.**Zamawiającemu przysługuje prawo pozostawienia niniejszego postępowania bez rozstrzygnięcia bez podawania uzasadnienia.

**3.**Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty.

**4.**Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

1) art. 108 ust. 1 p.z.p.

2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1497 z późn. zm.)

3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

4)Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

5)Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

6)Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

**IX. KRYTERIA WYBORU OFERT**

Zamawiający wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę, ustaloną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (formularz ofertowy -załącznik nr1)

**X. KLAUZULA INFORMACYJNA Z RODO.**

Zamawiający informuje, iż Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 19 ustawy 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Oświaty z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8.
2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Tobiasz Brachaczek, z którym kontaktować można się poprzez adres e-mail: [iod@mamrodo.pl](mailto:iod@mamrodo.pl) lub telefonicznie: 32 438 68 06.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu  rozpatrzenia złożonych ofert w związku z prowadzeniem przetargu na dowóz dzieci do placówek oświatowych. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest działanie przed zawarciem umowy oraz realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych w związku z realizacją art. 32 pkt 5,6 oraz art. 39 pkt 2,3,4 i 5 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe.

W przypadku zawarcia umowy dane będą przetwarzane w celu jej realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO) oraz ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu rozpatrzenia złożonych ofert, po tym czasie zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień przez 4 lata. W przypadku zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczegółowymi.
2. Przysługuje Państwu prawo do:
3. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
4. ich sprostowania (poprawiania), które nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
5. usunięcia
6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
7. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją nie podanie danych będzie brak możliwości rozpatrzenia Państwa oferty.
10. Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające na podstawie polecenia administratora. Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
11. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Załączniki :

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).

2. Wzór umowy (zał. nr 2).

Zatwierdzam z dołączoną dokumentacją:

Świętochłowice,…………………… ………………………………….

(data) ( podpis i pieczątka Dyrektora jednostki)