Umowa Nr …………………………

w ………………………………….  w Powidzku pomiędzy: Gminą Żmigród - Szkołą Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku z siedzibą w pl. Wojska Polskiego  2-3, 55-140 Żmigród NIP 915 16 03 741 REGON 000529887 reprezentowaną przez: Elżbietę Rychlicką – p.o. dyrektor szkoły zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą

a

………………………………………………… z  siedzibą w: ……………………………………………………………., 
NIP ………………….…………………… REGON ………………………………………… reprezentowaną przez: ………………………………………. tel. kontaktowy …………………………….. zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie remontu wschodniej i północnej ściany elewacji budynku szkoły.

- Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

- zabezpieczenie okien

- zabezpieczenie opraw oświetleniowych, kamer

- zabezpieczenie klimatyzatorów

- oczyszczenie i umycie elewacji przed malowaniem

- gruntowanie elewacji środkiem gruntującym

- malowanie zewnętrznych ścian budynku

- wywóz materiałów rozbiórkowych, oczyszczenie i uporządkowanie terenu po robotach,

- naprawa uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy,

- zabezpieczenie terenu na którym prowadzone są roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy

- prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.,

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa;

§ 2

- Odbiór końcowy robót nastąpi w formie protokołu.

- W razie stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, zostaną one zaznaczone w protokole wraz z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę. Jeżeli protokół stwierdzający wady nie będzie zawierał takiego terminu, Wykonawca będzie obowiązany usunąć wady w ciągu 14 dni od daty sporządzenia protokołu.

§ 3

Zlecenie robót dodatkowych odbywać się będzie w formie aneksu do umowy, w którym strony określą termin ich ukończenia. Jeżeli aneks przewidujący roboty dodatkowe nie będzie określał terminu ich ukończenia, Wykonawcę obowiązywać będzie 14 dniowy termin.

§ 4

Roboty wykonane zostaną z materiałów oraz przy użyciu maszyn i narzędzi dostarczonych  przez Wykonawcę.

§ 4

- W celu wykonania obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy energię elektryczną oraz wodę.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku pojawienia się konieczności wykonania dodatkowych prac lub zakupu dodatkowych materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a będących następstwem błędnego skalkulowania przez Wykonawcę oferty lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia, Wykonawca poniesie ich koszty bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 5

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich Zleceniodawcę pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 6

- Za wykonanie robót, o którym mowa w § 1 umowy, Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).

- Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianom w zależności od korekty zakresu robót dokonanej aneksem do umowy.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

§ 8

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1) wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzeniu umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

2) wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na drodze postępowania polubownego a w razie braku porozumienia na drodze sądowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezawinionych przez drugą ze stron, strona odstępująca od umowy obowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca:						Wykonawca:

…………………………………………….			              …………………………………………….