Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Projekt umowy

- Umowa Nr 9/2023

zawarta w dniu …………2023 r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Korolówce - Osadzie, adres: Korolówka-Osada 3, 22-200 Włodawa, NIP 5651199666, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Renatę Holaczuk,  działającego na podstawie powierzenia stanowiska z dnia 20.08.2020 r.,

a firmą …………………….…………...………….. z siedzibą we ………….………….. adres: ……………………………………....…… NIP ……………………., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez właściciela ……………………………………………….. o następującej treści:

§ 1.

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia (sprawa nr SZ/20/14/AR/23) zgodnie z regulaminem udzielania zamówień 
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł netto, o której mowa w ustawie - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane polegające na remoncie pokoi uczniowskich w budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie.

§ 2.

1.	Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach pokoi uczniowskich w budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Korolówce Osadzie.

W zakres zamówienia wchodzą pokoje:

- Nr 7 o powierzchni ok. 22 m2:

Zerwanie wykładziny PCV

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i – powierzchnie poziome

Posadzki: imitacja deski

Cokoliki, z płytek – imitacja deski, o wysokości cokolika – ok. 15 cm

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

Podokiennik z konglomeratu - elem.gr.3 cm i szer. do 50 cm – parapety.

- Nr 210 o powierzchni ok. 22 m2:

Zerwanie wykładziny PCV

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i – powierzchnie poziome

Posadzki z płytek o wymiarach ok. 47 x 19 cm (do negocjacji), układanych metodą zwykłą

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika ok.15 cm

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

Podokiennik z konglomeratu - elem.gr.3 cm i szer. do 50 cm – parapety

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach 
i sufitach

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 
- powierzchnie ścian i sufitów

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach i sufitach

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą zmywalną tynków gładkich.

- Nr 211 o powierzchni ok. 22 m2:

Zerwanie wykładziny PCV

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i – powierzchnie poziome

Posadzki z płytek o wymiarach ok. 47 x 19 cm (do negocjacji), układanych metodą zwykłą

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika ok.15 cm

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

Podokiennik z konglomeratu - elem.gr.3 cm i szer. do 50 cm – parapety

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach 
i sufitach

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 
- powierzchnie ścian i sufitów

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach i sufitach

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą zmywalną tynków gładkich.

- Nr 213 o powierzchni ok. 23 m2:

Zerwanie wykładziny PCV

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i – powierzchnie poziome

Posadzki z płytek o wymiarach ok. 47 x 19 cm (do negocjacji), układanych metodą zwykłą

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika ok.15 cm

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

Podokiennik z konglomeratu - elem.gr.3 cm i szer. do 50 cm – parapety

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach 
i sufitach

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 
- powierzchnie ścian i sufitów

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach i sufitach

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą zmywalną tynków gładkich.

- Nr 214 o powierzchni ok. 23 m2:

Zerwanie wykładziny PCV

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i – powierzchnie poziome

Posadzki z płytek o wymiarach ok. 47 x 19 cm (do negocjacji), układanych metodą zwykłą

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika ok.15 cm

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

Podokiennik z konglomeratu - elem.gr.3 cm i szer. do 50 cm – parapety

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach 
i sufitach

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 
- powierzchnie ścian i sufitów

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach i sufitach

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą zmywalną tynków gładkich.

2.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z należytą starannością  i zgodnie 
z zasadami    wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

3.	Uznaje się, iż wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał wszelkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również dotyczące ryzyka trudności oraz innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na wykonanie robót i uwzględnił 
je w wynagrodzeniu ryczałtowym zawartym w przedłożonej ofercie.

4.	Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na terenie budowy.

5.	Materiały i urządzenia stosowane do realizacji niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów, maszyn i urządzeń Wykonawcy.

7. 	Stosownie do art. 6471 § 1 K.C. na podstawie złożonej oferty strony ustalają co następuje:

a)	Wykonawca wykona swoimi siłami całość robót będących przedmiotem  niniejszej umowy.

b) Wykonawca nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom.

§ 3.

- Za wykonanie robót określonych w § 2 umowy i oddanie ich Zamawiającemu w ustalonym terminie odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane wobec osób trzecich przy wypełnianiu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do:

a)	wykonania robót objętych umową zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  przepisami technicznymi w budownictwie,

b)	do zatrudnienia na budowie obsługi technicznej i pracowników przestrzegających bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarantujących dobre wykonawstwo,

c)	prowadzenia robót w sposób  nie  powodujący  szkód, w  tym  zagrożenia  bezpieczeństwa,

d)	skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompetentne kierownictwo,  materiały, sprzęt oraz inne urządzenia niezbędne do wykonania robót.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy łącznie 
z utylizacją starej wykładziny PCV, gruzu, podokienników itp. na własny koszt,
a następnie przekazać go w terminie ustalonym dla odbioru robót.

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie wykonywania robót:

- w pełni  przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania 
na terenie budowy,

- dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp.

§ 6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca może wykonać wyłącznie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 7.

1.	Wprowadzenie na budowę dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego 
w § 2 może nastąpić od dnia 26.06.2023 r.

2.	Przedmiot umowy wykonawca zrealizuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2023 r.

§ 8.

- Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego,  
w wysokości:

brutto: ...........................................................................................

/słownie: ........................................................................................../

- Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót i jest tzw. wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Strony zgodnie ustalają, że podstawę do ustalenia ceny ofertowej stanowią składniki cenotwórcze, ceny materiałów i sprzętu zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Cena ofertowa i składniki cenotwórcze nie podlegają waloryzacji w okresie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zawiadomi zamawiającego o gotowości odbioru całości prac stanowiących przedmiot zamówienia, a zamawiający przeprowadzi odbiór w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Na tę okoliczność sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.

6. Warunkiem skutecznego zgłoszenia prac do odbioru jest:

a)	wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem umowy,

b)	złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zakończeniu robót,

7.	W przypadku gdy podczas odbioru Zamawiający stwierdzi, że warunki określone 
w ust. 6 nie zostały spełnione, ma prawo wstrzymać odbiór do czasu, aż Wykonawca ponownie zgłosi prawidłowo do odbioru wykonany przedmiot umowy.

8.	Usterki i wady ujawnione w procesie odbioru prac, wykonawca zobowiązuje się usunąć 
w ustalonym terminie.

9.	Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych nastąpi po przedłożeniu faktury wraz 
z podpisanym przez strony protokołem odbioru końcowego, wykonanego przedmiotu umowy.

10.Do czasu zakończenia odbioru końcowego wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za wykonane roboty.

11.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zamawiający zapłaci wykonawcy w terminie 
do 21 dni od dnia otrzymania faktury.

12.Za datę realizacji płatności uważa się datę złożenia przez zamawiającego polecenia przelewu należności na konto bankowe Wykonawcy.

§ 9.

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu .......-letniej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, licząc od daty końcowego odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. Wykonawca jest w tym okresie odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady prac oraz użytych do ich wykonania materiałów.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych 
w wykonywanym przedmiocie umowy w okresie gwarancji lub rękojmi.

3.	W razie stwierdzenia wady, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić 
o tym Wykonawcę, wyznaczając mu termin do jej usunięcia.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, niezależnie od uprawnień ustawowych, Zamawiający uprawniony będzie do:

a)	naliczenia kary umownej,

b)	odszkodowania,

c)	zlecenia usunięcia szkód innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Każde z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie.

§ 10.

1.	Dopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, 
w szczególności art. 454 oraz 455 Pzp.

2.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp, które mogą dotyczyć następujących przypadków:

1) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych jeżeli będą one miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

c)	zaniechania niektórych robót lub zamówień powiązanych (dostaw lub usług) 
– wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obniżona w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie wykonawczym (ofercie),

2)	zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z:

a)	koniecznością wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia - o czas niezbędny na wykonanie tych prac – jeżeli powyższe nie wynikają z okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

b)	działaniem siły wyższej mającej wpływ na terminowość wykonywania robót 
– o czas działania siły wyższej,

c)	niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczności,

3)	zmiana postanowień umowy co do zakresu świadczenia Wykonawcy w sytuacji:

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych – niezbędnych lub celowych do prawidłowego wykonania zamówienia,

b) zaniechania części robót na wniosek Zamawiającego,

c)	wystąpienia konieczności wykonania zamiennych lub dodatkowych zamówień powiązanych (dostaw lub usług) niezbędnych lub celowych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,

d) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,

3.	Zmiany Umowy nie mają charakteru obligatoryjnego i nie konstytuują po stronie Wykonawcy roszczenia o zmianę Umowy. Z kolei gdy o zmianę umowy występuje Zamawiający Wykonawca jest zobowiązany te zmiany uwzględnić, chyba że byłyby 
one sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzały taką zmianę przedmiotu umowy, 
która określałaby świadczenie Wykonawcy, którego nie jest on w stanie wykonać z uwagi 
na brak odpowiednich uprawnień, zdolności lub doświadczenia i wykaże, że mimo prób 
nie jest w stanie pozyskać do współpracy jako podwykonawcy innego podmiotu mającego odpowiednie uprawnienia, zdolności lub doświadczenie. Zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wymagają pisemnego aneksu, zastrzeżonego pod rygorem nieważności.

4.	Strona chcąca dokonać zmiany Umowy jest zobowiązana złożyć wniosek, 
a wraz z nim inne odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniające żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Wykonawca chcąc dokonać zmiany umowy jest zobowiązany przedstawić również odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i propozycję rozliczenia stron umowy. Każda ze stron może zwrócić się o dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjaśnienia do drugiej strony Umowy.

5. 	W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, druga Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy.

6. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania 
lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.

§ 11.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakończenia robót, o którym mowa w § 7 pkt. 2. w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 8 pkt. 1., za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,

b)	za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi za Wady 
lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 pkt. 1., za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu 
na usunięcie Wad,

c) 	z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci 
on karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 pkt.1.

e)	za każdy brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 500,00 złotych brutto,

f)	za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 100,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

g)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych 
brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

i) 	za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we skazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 złotych brutto,

2.	Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy z wszystkich tytułów łącznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 pkt. 1.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 8 pkt. 1.

4. Zamawiający nie może żądać zapłaty kary umownej od Wykonawcy jeżeli wyłączną odpowiedzialność za uchybienie ponosi Zamawiający.

§ 12.

Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca :

- Bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminach opisanych w § 7 lub je przerwał i nie kontynuuje ich przez okres jednego tygodnia 
bez  powiadomienia Zamawiającego.

- Wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Nie usuwa wad stwierdzonych w przedmiocie umowy w wyznaczonym terminie, bądź usuwa je w sposób sprzeczny ze sztuką budowlaną.

4.	Wykonawca zatrudnił, bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcę.

5.	Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego  mu z tytułu wykonania części umowy.

6.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od      umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych mniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale      Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia rachunku uproszczonego przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone.

§ 13.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a)	zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu 
-  wszelkich informacji, nie będących jawnymi, pozyskanych w jakiejkolwiek postaci,
a dotyczących Zleceniodawcy/Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdą się w jego posiadaniu w związku z realizacją umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących wszelkich danych i tajemnicy przedsiębiorstwa, tj. informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych oraz innych informacji podlegających ochronie u Zleceniodawcy/Zamawiającego,

b)	ponoszenia odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek naruszenia tajemnicy, 
o której mowa w pkt a.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do realizacji czynności z zachowaniem należytej staranności, przy pomocy przeszkolonych oraz świadomych obowiązków i odpowiedzialności z tytułu naruszeń pracowników, a także odpowiedzialności za ich działania jak za własne.

§ 14.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także innych właściwych dla przedmiotu umowy.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec pracowników oraz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, oraz ich pracowników, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych osobowych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących Strony, osób wskazanych do kontaktów służbowych, osób zaangażowanych w wykonanie Umowy oraz innych osób w związku z realizacją Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu), dane osobowe niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz inne dane zawarte w treści kopii umów o pracę lub zaświadczeń ZUS 
lub zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia.

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

7.	Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie reprezentowany przez: Renatę Holaczuk  
– Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie 3, 
22-200 Włodawa.

8. Osoby fizyczne, których dane osobowe w związku z realizacją niniejszej Umowy zostały lub zostaną udostępnione Zamawiającemu, mogą zapoznać się z klauzulą informacyjną Zamawiającego o czym Wykonawca zobowiązuje się ww. osoby poinformować 
i udostępnić im klauzulę informacyjną Zamawiającego.

9. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących 
na Stronach niniejszej Umowy.

10.W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe powierzone mu przez Zamawiającego i w imieniu Zamawiającego (których Zamawiający jest administratorem), Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

2)	rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”,

3)	oraz na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostaną określone w odrębnym porozumieniu.

11.Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:

…………………………………………………………………..

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

…………………………………………………………………

Załączniki:

1. Klauzulą informacyjną Zamawiającego

2. Oferta Wykonawcy

3. ………………………………………..