## Umowa Nr …………/2023

zawarta w dniu …………..2023 r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Korolówce - Osadzie, adres: Korolówka-Osada 3, 22-200 Włodawa, NIP 5651199666, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Renatę Holaczuk,  działającego na podstawie powierzenia stanowiska z dnia 20.08.2020 r.,

a firmą ………………….., adres: ……………………..…………, Regon: …………………, 
NIP: ……………….., reprezentowaną przez …………………. – …………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), 
w przedmiocie: „Montaż instalacji fotowoltaicznej”.

Strony zawarły umowę o poniższej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w formule zaprojektuj 
i wybuduj polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie. Zamówienie obejmuje 
w szczególności: przygotowanie projektu, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, a także jej bezpłatny serwis przez 60 miesięcy.

2.	Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z przedmiotem zamówienia.

3.	Zamówienie będzie realizowane zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………….. 2023 r.

§ 2.

Terminy

1.	Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopad 2023 r.

2.	Uznaje się, że zakończenie robót następuje po wykonaniu całości przedmiotu umowy 
w dacie zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego, pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego Odbioru końcowego. W przypadku przerwania Odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje się, iż zakończenie robót nastąpiło 
w dniu ponownego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego, 
pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego Odbioru końcowego.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

1. 	Zamawiający jest zobowiązany do:

a)	protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu realizacji przedmiotu zamówienia 
w terminie 1 dnia od dnia zawarcia niniejszej umowy,

b)	dokonania odbioru przedmiotu umowy i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

c) 	współdziałania z Wykonawcą w czasie realizacji inwestycji w celu należytego zrealizowania zamówienia. Współdziałanie to będzie opierać się na zasadzie lojalności,  powstrzymywaniu się od wszystkiego, co byłoby przejawem naruszenia zasad uczciwości 
i słuszności w relacjach ukształtowanych w łączącym strony stosunku prawnym.

§ 4.

Zarządzanie realizacją umowy

1. 	Zamawiający wyznacza Pana ……………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.	Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt. 1, natomiast Wykonawca do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy wyznacza Pana/Panią ………………………..

3.	Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie 
z Dokumentacją przetargową oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

4. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§ 5.

Obowiązki wykonawcy

1. Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej a także z dołożeniem należytej staranności.

2.	Przygotowania pełnej dokumentacji projektowej.

3.	Zapewnienia na własny koszt materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania instalacji objętych niniejszą umową. Zastosowane materiały muszą odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty.

4.	Uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

5.	Niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać 
we własnym zakresie.

6.	Zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia.

7.	Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699). Wywóz odpadów budowlanych i składowanie 
ich na zorganizowanym wysypisku odbywa się na koszt Wykonawcy.

8.	Prowadzenia prac z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp.

9.	Oznakowania terenu prac i zabezpieczenia miejsc wykonywania prac przed dostępem osób trzecich.

10.Przestrzegania w czasie prowadzenia robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

11.Bezpłatnej obsługi serwisowej przez okres 60 miesięcy.

12.W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót 
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania każdego Podwykonawcy.

11.Wykonawca, Podwykonawcy są zobowiązani w czasie realizacji Umowy zatrudniać 
na podstawie umowy o pracę osoby, wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

12.Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji Umowy osób wykonujących przy realizacji zadania - czynności w zakresie: robót budowlanych przygotowawczych, rozbiórkowych, operatorów maszyn i urządzeń. Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą realizowali przedmiot Umowy.

12.1.W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w pkt. 12, a następnie aktualizować taki wykaz co 1 miesiąc 
od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakończenia robót.

12.2.W trakcie realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 12. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
nie krótszym niż 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego, w szczególności:

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, określenie osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 12, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; Wyżej wymienione dokumenty powinny zawierać informacje, 
w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

12.3.W przypadku niezłożenia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów 
we wskazanym terminie, ich niekompletności lub dokumentów niewykazujących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunięcie uchybień. W razie ich nieusunięcia Strony uznają, iż Wykonawca 
nie dopełnił wymogów związanych z wykazaniem spełniania obowiązku zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, co uprawnia Zamawiającego do nałożenia kar umownych. Niedopełnienie wymogów związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obciąża Wykonawcę w zakresie możliwości nałożenia na niego kar umownych.

13.Współdziałania z Zamawiającym w czasie realizacji inwestycji w celu należytego zrealizowania zamówienia. Współdziałanie to będzie opierać się na zasadzie lojalności,  powstrzymywaniu się od wszystkiego, co byłoby przejawem naruszenia zasad uczciwości 
i słuszności w relacjach ukształtowanych w łączącym strony stosunku prawnym.

§ 6.

Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ………………………… jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.	Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

§ 7.

Podwykonawcy

1. 	Przedmiot umowy Wykonawca może wykonać przy udziale podwykonawców.

2.	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

3.	Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy do akceptacji. Brak wniesienia uwag przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania projektu umowy poczytuje się za jego akceptację.

4.	W razie wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona, oprócz spełnienia warunków wynikających 
z niniejszej umowy, od przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców 
o zapłacie przez Wykonawcę należnego im wynagrodzenia za zrealizowane roboty.

5.	Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 8.

Ubezpieczenie wykonawcy

1.	Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: deliktowej i kontraktowej, zakresu robót budowlanych objętych niniejszą umową – na sumę nie mniejszą niż wartość oferty.

2.	Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez ubezpieczyciela, udziałów własnych do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego 
lub likwidacji zaistniałej szkody.

4.	Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich.

5.	Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

§ 9.

Utrzymanie terenu budowy

1.	Po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany 
do zagospodarowania Terenu budowy.

2. 	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

b)	podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 
przez osoby nieuprawnione,

c) 	doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do Terenu budowy.

4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy 
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku.

5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli nieruchomości 
i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.

7. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym 
w umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

§ 10.

Kontrola jakości

1.	Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia.

2.	Wszystkie Materiały urządzenia, instalacje oraz wyposażenie, które będą użyte 
do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej oraz właściwych normach.

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności, 
itp. na Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie, użyte do wykonania Umowy.

4. Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie wykorzystywane przez Wykonawcę 
w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności:

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.),

b)	posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

c) 	być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

5. 	Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:

a)	usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym z Terenu budowy 
w wyznaczonym terminie lub

b)	ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie 
lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań zawartych w Dokumentacji projektowej lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.

6. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń 
w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania 
przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione 
w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11.

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót

1.	W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania przedmiotu zamówienia niezgodnie z Umową lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.

2. 	Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty będą pokryte przez Zamawiającego.

§ 12.

Odbiory

1.	Odbioru końcowego robót w zakresie przedmiotu zamówienia dokonają przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w formie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Strony.

2.	Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót 
w zakresie przedmiotu zamówienia będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone 
w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy.

3.	Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 
3 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4.	W dniu odbioru końcowego robót w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu m. in.:

a)	dokumentację powykonawczą zawierającą projekty budowlane i techniczne wraz 
z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy – jeżeli wystąpią,

b)	deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności użytych materiałów i urządzeń; aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp.,

c)	oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami;

d)	protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych sprawdzeń i badań oraz inne wymagane dokumenty powykonawcze – jeśli wymagane,

e)	dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami (jeżeli będą zgłoszeni Zamawiającemu),

f)	dziennik budowy,

g)	karty gwarancyjne,

h)	inne, wymagane przepisami prawa dokumenty.

5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

–	może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym Wykonawca nie może odmówić ich usunięcia bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad, Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad lub zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności i potrącenia rzeczywistego kosztu usunięcia wad z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 
z prawem do naliczenia kar umownych.

b)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

–	jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

–	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac/robót jako wadliwych.

§ 13.

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. 	Zasady ogólne

1.1	Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie 
z Ofertą Wykonawcy, na łączną kwotę w wysokości …………………….. zł (słownie: ………………………………….………………………………………… złotych ) brutto.

Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1.2.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa powyżej 
ma charakter ryczałtowy, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności wszelkie koszty, materiały, sprzęt, zysk, podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Uznaje 
się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie 
w całości obejmuje ceny wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, usług, etc., a także wszelkie prace które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy.

1.3.	Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiałów i sprzętu w trakcie trwania umowy nie będą podlegały waloryzacji.

1.4.	Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

1.5.	Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonane na podstawie rachunku lub faktury VAT wraz z podpisanym przez strony protokołem odbioru końcowego, wykonanego przedmiotu umowy.

1.6.	Zamawiający dopuszcza rozliczenie za wykonanie części robót budowlanych 
pod warunkiem wcześniejszych uzgodnień zakresu prac i terminu na podstawie rachunku 
lub faktury VAT wraz z podpisanym przez strony protokołem odbioru częściowego, wykonanej części zakresu przedmiotu umowy.

1.7.	Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne 
do zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. Wykonawca może wystawić rachunek lub fakturę VAT na kwotę potwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. 	Płatności

2.1.	Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy.

2.2.	Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.

2.3.	W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się odpowiednią cześć wypłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

2.4.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2.5.	Wynagrodzenie, o którym mowa w 2.4 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.

2.6.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2.7.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

2.8.	W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) 	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

2.9.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

2.10.W razie wątpliwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy wszelkich dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w szczególności dowodów przelewów, kopii faktur, oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców złożonych zgodnie z zasadami reprezentacji.

§ 14.

Uprawnienia z tytuły rękojmi i gwarancji

1. Niezależnie od rękojmi przewidzianej w kodeksie cywilnym - Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wady i usterki robót Wykonawcy ujawnione 
i zgłoszone przez Zamawiającego w okresie 5 lat od dnia końcowego odbioru robót 
(bez usterek), na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, sporządzonego 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2.	Wykonawca gwarantuje, że będące przedmiotem zamówienia urządzenia są oryginalne, fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, 
jak również od jakichkolwiek wad prawnych.

3.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające gwarancję:

a)	dla modułu fotowoltaicznego PVC 440 MB na co najmniej 60 miesięcy.

b)	na produkcję energii elektrycznej - według karty katalogowej na co najmniej 60 miesięcy.

c)	na inwerter na co najmniej 60 miesięcy.

d)	na roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy.

4.	Wszystkie gwarancje jakości udzielone przez gwarantów na wszelkie urządzenia 
i instalacje wykonane w ramach niniejszej umowy zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu, najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru wykonanych instalacji.

5.	Termin gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania bezusterkowego odbioru  końcowego przez Strony.

6.	W przypadku ujawnienia wad, Zamawiający poinformuje o powyższym Wykonawcę mailem lub pismem.

7.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, o których mowa w ust. 1 w terminie 
7 dni roboczych od chwili ich mailowego zgłoszenia.

8.	W razie odmowy usunięcia wad lub w przypadku nie przystąpienia do ich usunięcia 
w wyznaczonym terminie albo nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji oraz mając prawo do naliczania kar umownych.

§ 15.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokości: ………………..(słownie: ………………………………………………….…) PLN. Forma zabezpieczenia:………………………………………..………………………………………...………………………………..…………………………………………………………

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad z tytułu rękojmi oraz 
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. 	Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy, w okresie rękojmi 
za Wady fizyczne oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

5. Kwota w wysokości ……………… (słownie: ………………..…) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady lub gwarancji wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …..… (słownie: …………………………….) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części.

§ 16.

Zmiana umowy

1.	Dopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy zgodnie z przepisami ustawy 
Pzp, w szczególności art. 454 oraz 455 Pzp.

2.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp, które mogą dotyczyć następujących przypadków:

1) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wysokość wynagrodzenia (wyższa lub niższa od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu o różnicę ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, 
w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie wykonawczym, jeżeli kosztorys wykonawczy nie będzie zawierał odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie będzie możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu o kosztorys wykonawczy, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie 
z zeszytów SEKOCENBUD dla województwa lubelskiego, przy czym jeżeli Wykonawca lub Zamawiający pozyska tańsze oferty na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót zamiennych niż ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartość wynagrodzenia w zakresie materiałów zostanie ustalona w oparciu 
o pozyskaną najtańszą ofertę;

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych jeżeli będą one miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie wykonawczym, jeżeli kosztorys wykonawczy nie będzie zawierał odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla województwa lubelskiego, przy czym jeżeli Wykonawca 
lub Zamawiający pozyska tańsze oferty na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót dodatkowych niż ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartość wynagrodzenia w zakresie materiałów zostanie ustalona w oparciu o pozyskaną najtańszą ofertę;
c) zaniechania niektórych robót lub zamówień powiązanych (dostaw lub usług) 
– wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obniżona w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie wykonawczym,

2)	zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z: 
a) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (ciągły opad deszczu) uniemożliwiających wykonywanie prac 
lub ograniczających ich prowadzenie lub uniemożliwiających lub ograniczających przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów, zgodnie z zasadami prawidłowego wykonania robót budowlanych, o czas występowania tych okoliczności,

b)	koniecznością usunięcia błędów, pominięć lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej; koniecznością sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej 
lub technicznej; koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, zgód, opinii lub innego rodzaju stanowisk właściwych organów administracji publicznej albo innych osób lub ich zmiany – o czas wprowadzenia zmian, usunięcia błędów, sporządzenia odpowiednich dokumentów, uzyskania aktów administracji publicznej albo innych osób lub ich zmiany i uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych – jeżeli powyższe nie wynikają z okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c)	koniecznością wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia - o czas niezbędny na wykonanie tych prac – jeżeli powyższe nie wynikają z okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

d)	ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym 
z inwentaryzacją, sieci, instalacji, obiektów, niewybuchów lub urządzeń obcych 
i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem, usunięciem 
lub usunięciem kolizji, a także zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych 
– o czas niezbędny na wykonanie tych prac,

e)	w sytuacji wstrzymania robót przez Zamawiającego, organ administracji publicznej 
lub sąd z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas wstrzymania robót,

f)	działaniem siły wyższej mającej wpływ na terminowość wykonywania robót 
– o czas działania siły wyższej,

g)	zaistnieniem okoliczności polegających na działaniu lub zaniechaniu organów administracji publicznej lub osób trzecich – o czas występowania tych okoliczności, 
w szczególności:

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie 
to nie wynikało z winy Wykonawcy,

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, wystąpieniem protestów mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

h)	niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczności,

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wpływających 
na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, jakość robót budowlanych lub przyjęte rozwiązania technologiczne - o czas trwania tych okoliczności,

j)	w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiałów potrzebnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową - o czas trwania tych okoliczności,

3)	zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w Dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi 
je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:

a)	pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji 
lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji,

c)	zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji 
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych;

d)	konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na trwałe bądź czasowe zaprzestanie produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, wywołane w szczególności z uwagi na występujący stan epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

4)	zmiana postanowień umowy co do zakresu świadczenia Wykonawcy w sytuacji:

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych – niezbędnych lub celowych do prawidłowego wykonania zamówienia,

b) zaniechania części robót na wniosek Zamawiającego,

c)	wystąpienia konieczności wykonania zamiennych lub dodatkowych zamówień powiązanych (dostaw lub usług) niezbędnych lub celowych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,

d) zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub usług) na wniosek Zamawiającego;

e) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,

f)	zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy 
w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,

g)	wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony sposób zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

h)	zaistnieniem nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, 
jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia lub interesu Zamawiającego,

i) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi 
na trwałe bądź czasowe zaprzestanie produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, wywołane w szczególności z uwagi na występujący stan epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

5)	zmiany warunków realizacji Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

a)	zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia 
w momencie zawarcia umowy, b) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad 
i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych 
w planie finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 58 ustawy 
Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza 
się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy 
przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

3.	Zmiany Umowy nie mają charakteru obligatoryjnego i nie konstytuują po stronie Wykonawcy roszczenia o zmianę Umowy. Z kolei gdy o zmianę umowy występuje Zamawiający Wykonawca jest zobowiązany te zmiany uwzględnić, chyba że byłyby 
one sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzały taką zmianę przedmiotu umowy, 
która określałaby świadczenie Wykonawcy, którego nie jest on w stanie wykonać z uwagi 
na brak odpowiednich uprawnień, zdolności lub doświadczenia i wykaże, że mimo prób 
nie jest w stanie pozyskać do współpracy jako podwykonawcy innego podmiotu mającego odpowiednie uprawnienia, zdolności lub doświadczenie. Zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wymagają pisemnego aneksu, zastrzeżonego pod rygorem nieważności.

4.	Strona chcąca dokonać zmiany Umowy jest zobowiązana złożyć wniosek, 
a wraz z nim inne odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniające żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Wykonawca chcąc dokonać zmiany umowy jest zobowiązany przedstawić również odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i propozycję rozliczenia stron umowy. Każda ze stron może zwrócić się o dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia, kalkulacje oraz wyjaśnienia do drugiej strony Umowy.

5. 	W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, druga Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy.

6. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania 
lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.

7. Możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego wskutek zaniechania części robót lub zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub usług) może nastąpić o nie więcej niż 15 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w pkt. 13.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy).

§ 17.

Odstąpienie od umowy

1.	Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu cywilnego, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a)	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez konsekwencji 
kar umownych, jeżeli Wykonawca:

–	nie stawił się do przekazania terenu wykonania przedmiotu umowy,

–	nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

–	nie kontynuuje robót budowlanych i przerwa trwa dłużej niż 5 dni,

–	realizuje instalacje niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz niezgodnie 
z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami;

b)	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez konsekwencji 
kar umownych, jeżeli Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie umożliwiającym terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2.	Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie i należy złożyć 
je drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia 
za wykonany zakres prac.

§ 18.

Serwis

1.	Serwis urządzeń będzie wykonywany przez 60 miesięcy bezpłatnie, nie rzadziej 
niż raz w roku.

2.	Bezpłatna obsługa serwisowa obejmuje wszystkie prace wymagane gwarancją producenta.

3.	Obsługę serwisową wykonywać będzie wykwalifikowany personel Wykonawcy, posiadający zaświadczenie lub certyfikat od przedstawiciela producenta na serwisowanie jego urządzeń.

§ 19.

Prawa autorskie

1.	W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1.1 umowy Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy oraz dokumentacji powykonawczej - z chwilą jej przekazania Zamawiającemu - na wszystkich polach eksploatacji, a w tym w szczególności 
w następujących polach eksploatacji:

a)	wykorzystywania dokumentacji w sposób nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiającego,

b)	zwielokrotniania dokumentacji techniką drukarską, zapisu magnetycznego, reprograficzną, techniką cyfrową, techniką filmową,

c)	wprowadzania dokumentacji do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy,

d)	publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, 
a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp 
do dokumentacji w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderów reklamowych zawierających zwielokrotnioną techniką drukarską część lub całość dokumentacji.

2.	Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy wszelkich zmian w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej, a także opracowań dokumentacji, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

3.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń 
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej i na wykonywanie pozostałych praw zależnych.

4.	Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nieodpłatnego wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej oraz zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba że na niniejsze Zamawiający wyrazi zgodę na piśmie.

5.	Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1.1 umowy stanowi wynagrodzenie także za przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej.

6.	Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wynikiem jego twórczości, jest wolna 
od wad prawnych, a także nie narusza praw osób trzecich.

§ 20.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakończenia robót, o którym mowa w § 2 pkt. 1. w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 13 pkt. 1.1., za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,

b)	za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi za Wady 
lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 pkt. 1.1., za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu 
na usunięcie Wad,

c) 	z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci 
on karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 pkt.1.1.

d)	za każdy brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 500,00 złotych brutto,

e)	za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 100,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

f)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych 
brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

h) 	za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we skazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 złotych brutto,

i)	w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
lub niedopełnienia wymogu związanego z wykazaniem spełnienia tego obowiązku 
– w wysokości 200,00 zł brutto za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia 
w stosunku do pojedynczej osoby,

j)	w przypadku nieprzedłożenia wykazu pracowników realizujących roboty budowlane, 
lub braku aktualizacji wykazu pracowników zgodnie z umową – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia.

2.	Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy z wszystkich tytułów łącznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 pkt. 1.1.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 13 pkt. 1.1.

4. Zamawiający nie może żądać zapłaty kary umownej od Wykonawcy jeżeli wyłączną odpowiedzialność za uchybienie ponosi Zamawiający.

§ 21.

Pozostałe postanowienia

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także innych właściwych dla przedmiotu umowy.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec pracowników oraz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, oraz ich pracowników, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych osobowych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących Strony, osób wskazanych do kontaktów służbowych, osób zaangażowanych w wykonanie Umowy oraz innych osób w związku z realizacją Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu), dane osobowe niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz inne dane zawarte w treści kopii umów o pracę lub zaświadczeń ZUS 
lub zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia.

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

7.	Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie reprezentowany przez: Renatę Holaczuk  
– Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie 3, 
22-200 Włodawa.

8. Osoby fizyczne, których dane osobowe w związku z realizacją niniejszej Umowy zostały lub zostaną udostępnione Zamawiającemu, mogą zapoznać się z klauzulą informacyjną Zamawiającego o czym Wykonawca zobowiązuje się ww. osoby poinformować 
i udostępnić im klauzulę informacyjną Zamawiającego (rozdział XXXIX do SWZ).

9. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących 
na Stronach niniejszej Umowy.

10.W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe powierzone mu przez Zamawiającego i w imieniu Zamawiającego (których Zamawiający jest administratorem), Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

2)	rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”,

3)	oraz na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych zostaną określone w odrębnym porozumieniu.

11.Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:

…………………………………………………………………..

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

…………………………………………………………………

Załączniki:

1. SWZ

2. Oferta Wykonawcy

3. Dowód potwierdzający wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

4. Gwarancja jakości

5. Ubezpieczenie OC

6. ……………………………………….. (inne dokumenty)