Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA nr

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiędzy:

Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2

z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska nr 131, zwanym dalej Zamawiającym

NIP: 634-22-49-071

który reprezentuje:

mgr Aldona Skubiszewska – Dyrektor ZSTiO nr 2 w Katowicach

a

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Reprezentowana/y przez …………………………………………………………………………………….

o treści:

§ 1

- Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr Adm.026.1.IC.2015 oraz oferty przedstawionej przez Wykonawcę w tym postępowaniu – stanowiących integralną cześć niniejszej umowy, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:

- Wymianę instalacji elektrycznej, logicznej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w pomieszczeniach niskiego parteru oraz remont natrysków przy sali gimnastycznej  w budynku szkoły przy ul. Mikołowskiej 131 w Katowicach

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z:

- dokumentacją, o której mowa w ust. 1;

- warunkami określonymi w niniejszej umowie;

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego;

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia, a także spełnienia warunków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru inwestorskiego.

§ 2

- Materiały oraz wszelkie urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że materiały, urządzenia, itp. użyte przez niego do wykonania przedmiotu umowy dopuszczone są do używania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać - w stosunku do materiałów, urządzeń wskazanych w ust. 2- certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą czy też aprobatą techniczną.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy i zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a  także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/ -ów).

§ 3

- Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy najpóźniej do 5 dni od daty przekazania placu budowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt. 7 niniejszej umowy.

- Wykonawca od chwili przejęcia terenu robót aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym w związku z prowadzonymi robotami; w szczególności Wykonawca musi:

- zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót,

- strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie, oraz zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,

- prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektu (prace prowadzone będą w obiekcie czynnym),

- w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe,

- uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

- Koszt czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) – 5) obciąża Wykonawcę.

§ 4

- Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia następujących kierownika robót:

- p……………….., z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- P. ……………………, z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci elektryczne

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

- p. …………………. , uprawnienia budowlane nr ……..  w specjalności instalacje i sieci elektryczne ,

- p. …………………  uprawnienia budowlane nr ………… w specjalności instalacje i sieci elektryczne,

- p. ……………….. , uprawnienia budowlane nr ………… w specjalności budownictwa lądowego,

w ramach zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla inspektorów nadzoru inwestorskiego w prawie budowlanym.

- Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, wymaga aneksu z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych kosztorysem ofertowym (innych lub wykraczających poza ilości w nim podane) Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy lub, w przypadku robót zamiennych – bez zmiany umowy
w zakresie przewidzianym w § 14 ust. 2 pkt 8.

- Wszelkie samodzielne decyzje inspektora(-ów) nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót, o których mowa w ust. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu w tym zakresie będą bezskuteczne a roboty takie – wykonane na koszt
i ryzyko Wykonawcy. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający podejmie decyzję odnośnie zasadności wykonania prac dodatkowych oraz sposobu ich wykonania w terminie do 7 dni od powiadomienia, o którym mowa wyżej.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Wynagrodzenie za prace dodatkowe obliczane będzie na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych, przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz zgodnie
z postanowieniami § 6 ust. 2.

- W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarze robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu), roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą
oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych,
a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNRach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie: 45dni od daty przekazania frontu robót przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany zgodnie z warunkami określonymi
w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

- W skład Komisji odbiorowej wchodzą, oprócz osób, wymienionych w § 4 ust. 1-2, Pracownicy Zamawiającego: ………………………………………………………………………………………………..

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz do uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń.

- Z czynności odbioru Strony spiszą protokół, w którym zawarte zostaną w szczególności:

- informacje o jakości wykonanych robót,

- ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

- Kosztorys, o którym mowa w § 6 ust. 2, zatwierdzony przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i osoby wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz dokumenty potwierdzające wykonanie czynności,
o których mowa w ust. 5, stanowią integralny załącznik do protokołu odbioru.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz osoby wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu zatwierdzą kosztorys, o którym mowa w ust. 7 w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania lub zgłoszą w tym terminie na piśmie uwagi do przedmiotowego kosztorysu w przypadku jego nieprawidłowego sporządzenia,
ze skutkiem uznania kosztorysu za prawidłowy i zaakceptowany przez Zamawiającego w razie bezskutecznego upływu powyższego terminu.

- Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Wzór protokołu odbioru robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Strony nie dopuszczają rozliczenia za roboty  fakturami  częściowymi. Rozliczenie za roboty nastąpi fakturą końcową.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać właściwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego  do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby, o których w niniejszym paragrafie nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych strony spiszą protokół
do którego dołączony zostanie kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez osoby wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 12, Wykonawca zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe.

- Ustalenie wysokości wynagrodzenia nastąpi na podstawie kosztorysu, sporządzonego w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane roboty oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym tj.: ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie nie przekraczające

Kwoty………….(słownie: ……………………………………………………………………..).

- Wynagrodzenie, określone w ust. 3 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót, który był zamieszczony w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 i zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, w tym: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji  terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- Za roboty niewykonane - uznane przez Strony jako zbędne - choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym.

§ 7

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury, zgodnie
z § 5 ust. 9.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ING Bank Śląski  nr rachunku: 
…………………………….. w ciągu 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W razie zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek.

§ 8

- Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

- Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego i jest o 3 miesiące dłuższy od terminu gwarancji.

- Termin rękojmi przedłuża się o termin usuwania wady, przy czym początkiem biegu terminu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (…… ) oraz potwierdzi faxem (nr: ……) lub pisemnie na adres Wykonawcy, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty jej wykrycia.

- Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

- żądać ich bezpłatnego usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin (maksymalnie
14 dni od daty zgłoszenia wady) z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad, powierzy usunięcie wad podmiotowi trzeciemu (zastępcze usunięcie wady) na koszt Wykonawcy i może odstąpić od umowy w części związanej merytorycznie i finansowo ze stwierdzoną wadą;

- odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć;

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego, proporcjonalnie do rodzaju i wartości wady.

- Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.

- Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenie Zamawiającego o wyborze uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi, o którym mowa  w § 8 ust.5 pkt 2) oraz 3), wymaga formy pisemnej.

§ 9

- Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy, zwłaszcza w zakresie:

- zgodności z niniejszą umową,

- zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,

- kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usunięcie.

- Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, dotyczące materiałów, urządzeń, armatury, stanowiące integralną część umowy.

- W przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Termin gwarancji na wykonane roboty, na zamontowane materiały, urządzenia, itp wynosi: 36 miesięcy

- Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane:

- użytkowaniem zastosowanych przez siebie materiałów, urządzeń, zamontowanych w ramach przedmiotu umowy niezgodnie z załączoną do niego instrukcją obsługi,

- wykonaniem istotnych napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, bez zgody Wykonawcy.

- Postanowienia zawarte w § 8 ust. 3 do 7 stosuje się odpowiednio.

§ 10

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu frontu robót - w wysokości 0,2 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 3, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 25 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 3 w zakresie danej części.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 3 w zakresie danej części,

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt. 2 – w wysokości 0,02 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 3 w zakresie danej części,

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 3 w zakresie danej części,

- za każdy rozpoczęty dzień przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywołanej przyczynami, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 0,05 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 3 w zakresie danej części,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, w szczególności o których mowa w  § 11 ust. 2 – w wysokości 25 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 3 w zakresie danej części.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody.

- Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

- Kary umowne lub odszkodowania należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 niniejszej umowy.

- Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiający, według uznania – potrąci Wykonawcy kary umowne z faktur lub Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

§ 11

- Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Zamawiający są sytuacje:

- gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu robót w ciągu 1 miesiąca od daty wskazanej w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 2 pkt 7).

- gdy Zamawiający nie wypłaca wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy w ciągu 6 miesięcy od daty płatności,

- Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są sytuacje:

- wskazane w § 8 ust. 5 pkt. 1 i 2,

- w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,

- gdy Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy lub nie podejmie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty przekazania mu terenu robót lub przerwał wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 30 dni,

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie,

- gdy Wykonawca wyrządził szkodę w większym rozmiarze w mieniu Zamawiającego lub kolejny raz wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego, bez względu na jej rozmiar.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach o których mowa ust. 2 niniejszego paragrafu.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

- W przypadku zaistnienia sporu co do okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 5, Strony mogą się zwrócić
do niezależnego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okoliczności, które spowodowały szkodę, chyba że uzyskanie takiej opinii jest niemożliwe.

- Jeżeli w trybie ust. 1 zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo do żądania stosownego odszkodowania w trybie przewidzianym w § 10 ust. 5; ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy.

- Jeżeli w trybie ust. 1 zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wyłącza dalszego prowadzenia przez niego sporu przed sądami powszechnymi.

§ 13

Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

§ 14

1. Zmiana treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji:

1) zmiany cen jednostkowych w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron,

2) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę na realizację z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji zamówienia,

3) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem, że wartość umowy, o której mowa w § 6 ust. 3 umowy nie ulegnie zwiększeniu,

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

5) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika z winy Wykonawcy,

6) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

7) konieczności przesunięcia terminu przekazania frontu robót ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, niezależne od niego, dotyczące np. braku przygotowania/możliwości przekazania miejsca realizacji zamówienia z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych.

8) konieczności wykonania robót tzw. „zamiennych”,

9) ewentualnej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji), pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności lub pełnienia funkcji.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

§ 16

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

- Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej kolejności.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez drugą Stronę.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Data: | Data: |

Załącznik nr 1 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

końcowego – przejściowego

Spisany dnia …………………………………………………………………………………………

Skład Komisji odbioru:

1.  Przewodniczący ……………………………………………………………………………………….

Nazwisko i imię 					Stanowisko służb Jedn. Org.

2. Członkowie …………………………………………………………………………………………….

3. Członkowie …………………………………………………………………………………………….

4. Członkowie …………………………………………………………………………………………….

5. Członkowie …………………………………………………………………………………………….

6. Członkowie …………………………………………………………………………………………….

Komisja w powyższym składzie dokonała odbioru.

………………………………………………………………………………………………………………………

(szczegółowe określenie robót oraz miejsce wykonania)

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Zamówionych zamówieniem Nr …………………………… umowa Nr …………………………………………..

Z dnia ……………………. WYKONAWCA ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Wartość umowna świadczenia ……………………………………………………………………………………….

Komisja odbioru stwierdza w oparciu o ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………. zgodność wykonania robót z zamówieniem,

mową, projektem, kosztorysem ofertowym, kosztorysem powykonawczym ………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

W czasie odbioru stwierdzono następujące wady i braki:

………………………………………………………………………………………………………………………..

które usunięte winny być w terminie do dnia ……………………………………………………………………….

Do chwili usunięcia wad i braków potrąca się należności wykonawcy kwotę ……………………… zł.,

wstrzymuje zapłatę faktury.

Stwierdzono, że jakość wykonanych świadczeń zgodna jest z warunkami umownymi.

Z tytułu pobranych materiałów od zleceniodawcy – wykonawca potrąca w fakturze za roboty

kwotę ………………………….. zł.

Termin umowny świadczenia ………………………………………………………………………………………..

Termin rzeczywisty wykonania świadczenia ………………………………………………………………………..

Przekroczenie terminu umownego ……………………. dni

Odliczenie odszkodowania umownego:

Wartość umowna …………………………. * dni ………………………. = ……………………………… zł.

Odliczenie innych odszkodowań umownych ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Odszkodowanie umowne w wysokości ………………………. zł., jako bezsporne potrącone zostanie z należności wykonawcy.

Komisja wnioskuje potrącenie kaucji gwarancyjnej*) – nie potrącać kaucji gwarancyjnej*)

Podpisy członków komisji odbioru

1. ………………………………

2. ………………………………

3. ………………………………

- ……………………………..

- ……………………………..

6.  ………………………………

Stwierdzam rozliczenie wykonanych prac przyjętych niniejszym protokołem odbioru na kwotę ………………… zł.

oraz potrącenie na kwotę …………………………… zł.

Katowice, dnia ………………….

……………………………..							                         …………………………………

Wykonawca 							Inspektor Nadzoru z ramienia inwestora

Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

zgodnie z ofertą wykonawcy.