Konieczno, dnia 14.06.2022r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający – Gmina Włoszczowa/Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Remont pomieszczeń w przedszkolu”.
Zamawiający:
Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
Konieczno 80, 29-100 Włoszczowa,
tel.: 41 39 46 101
http://zpokonieczno.superszkolna.pl/
zpokoniecznosp@wp.pl
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zadania pn. „Remont pomieszczeń w przedszkolu”.
Zakres robót do wykonania obejmuje:
WIATROŁAP
-zabezpieczenie podłogi 4M2
-skucie przemokniętego tynku ok 6m2
-tynkowanie ok 6m2
-szpachlowanie tynkowanej powierzchni
-zabezpieczenie przed wilgocią zalanych powierzchni
-malowanie z zaprawkami około 25m2

POKÓJ SOCJALNY
-skucie tynku ok 20m2
-tynkowanie ok 20m2
-szpachlowanie około 20m2
-malowanie z poprawkami 65m2
-zabezpieczenie podłogi ok 20m2
-zabezpieczenie przed wilgocią zalanych powierzchni

KUCHNIA
-skucie tynku ok 4m2
-tynkowanie ok 4m2
-zabezpieczenie podłogi 20m2
-zabezpieczenie przed wilgocią zalanej powierzchni
-malowanie z poprawkami 71m2

POKÓJ ZABAW
-skucie tynku ok 3m2
-tynkowanie ok 3m2
-zabezpieczenie podłogi ok 35m2
-malowanie z poprawkami 100m2
-zabezpieczenie przed wilgocią zalanej powierzchni

kompleksowy wywóz gruzu i odpadów pobudowlanych

2. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych prac remontowych, ponieważ do należytej wyceny zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest ustalenie przez wykonawcę m.in. sposobu organizacji prac, dostarczenia materiałów, sprzętu, co ma wpływ na koszty realizacji zadania.
3. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały w I klasie jakości,
4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą i obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.
5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy i na warunkach wskazanych w § 8 wzoru umowy.
6. Nomenklatura CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
7. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.). Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1) - Prawo Zamówień Publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 7/2012r., z dnia 04.02.2021r.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców.
9. Wymagany termin wykonania zamówienia i rozliczenia robót.
1) Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.08.2022r.
2) Wymagany okres gwarancji – 24 miesiące.
3) Wykonawca przystąpi do realizacji umowy po zawarciu umowy.
4) Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Warunek wymaganych uprawnień do wykonania przedmiotu umowy:
Warunek ten spełni Wykonawca zdolny do uczestniczenia w obrocie gospodarczym w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.
III. Miejsce, termin i sposób składania oferty, oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2022r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Konieczno 80, 29-100 Włoszczowa.
2. Składając ofertę Wykonawca:
− Zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
− Oświadcza, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.
− Oświadcza, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez „Zamawiającego”.
− Oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem i materiałami, oraz posiada wiedzę techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia.
− Oświadcza, że zapoznał się z zakresem opracowania i pozyskał wszelkie informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.
− Oświadcza, że udziela 24 – miesięcznej gwarancji na wykonane zadanie, licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. Odbiór zostanie poświadczony protokołem odbioru.
− Oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1).
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
IV. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ.
W procesie wykonania przedmiotu umowy osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
1. Ewa Adrianowicz – Dyrektor ZPO w Koniecznie, tel. 41 39 46 101
V. KRYTERIA WYBORU OFERTY.
1. Cena brutto za całość zamówienia – waga 100%
2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który spełni warunki zapytania ofertowego i zaoferuje najniższą cenę.
3. Do realizacji zamówienia zostanie zawarta umowy według poniższego wzoru.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty z najniższą ceną zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.
VII. ZAŁĄCZNIKI.
1. Wzór oferty – załącznik nr 2.
2. Wzór umowy − załącznik nr 3.
Ewa Adrianowicz
Dyrektor ZPO w Koniecznie